盐边县水利局

2019年度部门支出绩效评价公开

目录

第一部分　盐边县水利局2019年度部门支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）主要职能┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3

（二）机构情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3

（三）人员情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3

（四）资产情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况┈┈┈┈┈┈┈┈4

（二）部门财政资金支出情况┈┈┈┈┈┈┈┈5

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈6

（二）预算执行管理情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈6

（三）决算编制情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈7

（四）支出绩效情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈8

四、评价结论及建议

（一）评价结论┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11

（二）存在的问题┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈12

（三）改进措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈12

（四）绩效评价工作建议┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈13

第二部分　附件

- 攀枝花市县级部门支出绩效评价共性指标体系（自评表）┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈14

二、部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（一）2018年坡耕地水土流失综合治理项目┈┈15

（二）2019年坡耕地水土流失综合治理项目┈┈16

（三）43座水库动态监管预警系统建设项目┈┈17

（四）藤桥河防洪治理项目┈┈┈┈┈┈┈┈┈18

（五）病险水库除险加固项目┈┈┈┈┈┈┈┈19

盐边县水利局2019年度部门支出绩效评价

自评报告

一、部门概况

（一）主要职能

盐边县水利局是盐边县人民政府的工作部门，单位性质属行政单位，主要负责承担全县职权管辖范围内的水资源管理、水政执法、水土保持、地方电力管理、防汛抗旱、水利工程建设与管理、水利工程质量监督、水利科技推广等职能。

（二）机构情况

盐边县水利局内设5个行政股室，与上年无变化。分别是局机关内设办公室、政策法规股、水政水资源管理股、供排水股、水田水利规划建设管理股。下属4个非独立核算的事业单位，分别是水保办、防办、水利工程南片区管理总站、水利工程北片区管理总站。其中：参照公务员管理事业单位1个即：县防汛抗旱指挥部办公室。

(三)人员情况

单位编制人数34名，其中：行政7名（政府机关人员6名，工勤人员1名），事业27名（参照公务员法管理人员5名，财政补助人员22名）。

年末实有在职人员33人（其中：政府机关人员6人，机关工勤人员6人，事业参照公务员法管理人员3人，事业财政补助人员18人）。

（四）资产情况

2019年，部门年末资产合计151,801.70万元。其中：流动资产8,122.99万元，其中:银行存款1,162.67万元，财政应返还额度5,844.37万元，其他应收款净额1,115.95万元；非流动资产143,678.71万元，其中：固定资产（净值）121.75万元（办公用房1,000.00平方米，原值110.22万元，净值61.72万元；越野车1辆，原值38.4万元，净值0.00万元；皮卡车1辆，原值19.40万元，净值3.44万元；其他固定资产原值224.85万元，净值56.59万元）；公共基础设施（净值）143,556.28万元。

2019年，单位年末资产与上年对比，净增加了132,879.65万元。增加的主要原因主要是：执行新的政府会计制度后，单位将公共基础设施（54座水库重置成本）纳入会计核算。

盐边县位于四川省西南边垂，云贵高原西北部，位于东经101°08′～102°04′，北纬26°25′～27°21′之间，行政区隶属攀枝花市辖县。东临米易县、会理县，南接市郊仁和区，北与盐源县毗邻，西与云南省华坪县、宁蒗县接壤，东西宽78km，南北长105km，全县幅员面积3269.453k㎡。县境内以山地为主，为横断山脉支系。西北高、东南低，北部最高点百灵山海拔4195m，南部最低点，雅砻江出境处海拔960m，山脉走向为由西向东，溪流沟壑深嵌在山地和山原之间形成相对排列的高山窄谷。现有水库共54座，其中：中型水库1座（新九乡的高堰沟水库）；小一型水库9座（和爱乡的冷水箐水库，桐子林镇的坝塘水库、长冲箐水库，永兴镇的纸房水库，新九乡的踏砟水库、蚂蝗沟水库、胡家沟水库，惠民乡的田坪水库，红格镇的昔格达水库）；小二型水库44座（石船水库、海子水库等）。

根据财政部《政府会计准则第5号－公共基础设施》中“没有相关凭据可供取得的，也未经评估的，其成本按照重置成本确定”之规定，2018年我单位采用重置成本法对水利公共基础设施进行了计价，价值共计1,495,377,895.00元，其中：三级至五级的中型、小型水库54座，价值量1,495,377,895.00元。该数据已在本部门2018年度公共基础设施等行政事业性国有资产年报中反映，2019年结合新的政府会计制度实施一并纳入部门账务核算。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年，部门年初预算收入总计15,566.97万元，其中：财政拨款收入534.92万元（一般公共预算财政拨款收入534.92万元），年初结转和结余15,032.05万元。调整预算数总计14,844.35万元，其中：财政拨款收入4,169.21万元（一般公共预算财政拨款收入3,582.99万元,政府性基金预算财政拨款586.22万元）、年初结转和结余10,675.14万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年，部门年初预算支出总计15,566.97万元，调整预算数总计14,844.35万元（基本支出662.68万元，项目支出14,181.67万元）。年度实现支出8,659.94万元，其中：基本支出662.68万元（人员经费615.04万元，公用经费47.64万元），项目支出7,997.26万元。

1.基本支出

2019年度部门基本支出决算数662.68万元（其中：人员经费615.04万元，公用经费47.64万元），占预算的100%。

2.项目支出

项目支出专项用于农田水利建设、灾后薄弱环节建设、山洪灾害防治、水利工程维修养护、水土保持、农村饮水安全巩固提升等9类63个水利项目建设。其中：农田水利建设类包含高效节水灌溉、规模化节水灌溉、“五小水利”工程等9个子项目，山洪灾害防治类包含群测群防体系建设等2个子项目，水利工程维修养护类包含小型水库维修养护、农业水价综合改革等2个子项目，水土保持工程建设类包含治理水土流失面积等2个子项目，灾后薄弱环节建设类包含治理中小河流、小型病险水库除险加固等34个子项目，新建小型水库类包含小河沟水库建设1个子项目，水资源节约与保护类包含盐边县水资源综合规划编制1个子项目，农村人畜饮水类包含农村饮水安全巩固提升等5个子项目，其他项目包含河（湖）长制、重点水利建设管理等工作经费项目6个。

2019年度部门项目支出决算数7,997.26万元，占预算的56%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1.扎实做好预算编制基础工作

①熟悉预算编制的法规和制度

熟练掌握《中华人民共和国预算法》、《盐边县县本级基本支出预算管理办法（试行）》、《盐边县县本级项目支出预算管理办法（试行）》，为预算编制奠定基础。

②及时修改完善基础信息数据

认真核实、更新、修改本部门《基础信息录入表》、《车辆情况表》、《工资情况表》及《住房公积金预算表》，及时到县编办、人社局、机关事务管理局等部门审核人员编制、实有职工人数、工资情况、车辆等相关资料，并将审核结果上报县财政局。

2.准确编制部门收入预算

部门预算收入包括财政拨款收入、其他收入、上年财政拨款结余和非财政拨款资金结余。财政拨款收入预算实行差额编制办法，根据财税法规和收支管理政策，参考历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，按规定测算财政拨款收入。

3.客观编制基本支出预算

基本支出预算以2018年11月为基本支出预算编制基准期。包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法编制，保工资、保基本运转。

4.部门项目支出预算的编制

认真清理上年延续项目，从严申报2019年新增项目。按照《盐边县县本级项目支出预算管理办法（试行）》等有关规定，采取零基预算方法编制本部门项目支出预算。

（二）预算执行管理情况

预算执行是对经法定程序审查和批准的预算的具体实施过程，是把预算由计划变为现实的具体实施步骤，是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。本部门在预算执行管理过程中，一是切实硬化预算约束，认真贯彻先有预算后有支出的原则，严格按预算执行；二是依照国家税法和有关规定，依法组织收入，及时足额征缴各项预算收入，做到应收尽收，确保收入预算的完成；三是严格按预算安排和项目实际执行进度，及时合理地拨付资金，合理调度预算支出；四是树立“勤俭节约、勒紧裤带过紧日子”思想，采取有力措施，确保收支平衡；五是严格执行财政国库集中支付、政府采购、公务卡等制度，严肃财经纪律，及时解决预算执行中的问题，确保预算顺利执行；六是将财政部门批复的部门预算及报表等信息按相关规定和要求及时在盐边县公众信息网“财政信息”栏中进行公开。

（三）决算编制情况

部门根据盐边县财政局《关于编制2019年度财政决算的通知》（盐边财政〔2019〕203号文）等相关文件精神，认真组织开展了2019年度部门决算编报工作。

1.认真做好部门决算基础工作

①单位按照政府会计准则和政府会计制度的要求，对各项收支项目、往来款项、货币资金和财产物资进行全面的清理清查。

②按照政府收支分类科目，主动与财政部门核对财政拨款数。

③各项收支及时、准确入账，并按规定要求进行年终结账，做到账表一致。

④按照财务会计制度的规定，认真清理往来款项。

⑤对各种财产物资、货币资金等进行盘点和核对，切实做到账账相符、账实相符。

⑥认真清理结转和结余资金。

2.做好部门决算报表编制工作

在做好部门决算基础工作的情况下，单位按照决算编审要求，认真细致地做好决算编制工作。

①依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列决算主表数据，依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列预算数据。

②依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关统计资料填列决算附表数据，其中：依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”；“基本数据表”“机构人员情况表”。

③依据本单位会计账簿及相关统计资料填列决算填报说明附表数据。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

④结合部门决算实际情况，认真撰写部门决算编制说明和分析报告，连同决算报表一并上报县财政局。

3. 部门决算信息公开

将财政部门批复的部门决算及报表等信息按相关规定和要求在盐边县公众信息网“财政信息”栏中进行公开。

（四）支出绩效情况

2019年，部门年初预算支出总计15,566.97万元，调整预算数总计14,844.35万元（基本支出662.68万元，项目支出14,181.67万元）。年度实现支出8,659.94万元，其中：基本支出662.68万元（人员经费615.04万元，公用经费47.64万元），项目支出7,997.26万元。

基本支出为部门完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出提供了资金保障，大力保障了机构正常运转。

项目支出为部门完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出提供了资金保障。水利项目特别是高效节水灌溉、病险水库除险加固、水利工程维修养护等项目实施后，为受益群众的产业发展提供了有力的水利保障，得到了受益群众的大力支持，充分调动了农户在水利设施建设、管理、维护等方面的积极性和主动性，受到群众的一致好评。已实施农村饮水安全巩固提升项目，改善了8个乡（镇）17个村1644人（贫困户415人）的饮水安全问题。有力助推了6个村196户415人脱贫奔小康的进程。在满意度调查中基层政府和项目区群众满意度为98%。项目支出绩效目标实现情况如下：

1.按指标分类是：

（1）数量指标：发展高效节水灌溉面积1.752万亩，新建、改造“五小水利”工程1个，治理中小河流长度 16.96公里，开展小型病险水库除险加固5座，新建小型水库1座，实施山洪灾害防治县数1个，开展农田水利设施维修养护面积2.1866万亩，新增农业水价综合改革面积3.562万亩，水土流失综合治理面积1.2平方公里，解决农村饮水安全人口0.1644万人，其中：6个贫困村415人；开展全县13个村人饮水样检测和农村饮水安全实施方案编制，开展盐边县水资源综合规划编制；重新修订县级山洪灾害防御预案1个、乡镇预案16个及村级预案171个。

（2）经济效益指标：新增、恢复灌溉面积1.4435万亩，改善灌溉面积3.3205万亩，新增粮食综合生产能力17.8万公斤，新增供水能力42.95万立方米。

（3）社会效益指标：实施中小河流治理、小型病险水库除险加固和山洪灾害防治保护人口数量1.727万人。新增年节水能力132.62万立方米，保土量0.4万吨。

（4）服务对象满意度指标：受益群众满意度达到 90%。

2.按项目分类：

（1）农田水利建设

截至2019年12月底，该类项目发展高效节水灌溉面积1.32万亩，工程验收合格率100%，建设任务完成比例为100%，单价控制在批复单价内，新增、恢复灌溉面积0.755万亩，改善灌溉面积0.65万亩，新增粮食综合生产能力13.35万公斤，新增供水能力40.81万立方米，新增年节水能力104.837万立方米，受益群众满意度达90%。

（2）灾后薄弱环节建设

截至2019年12月底，该类项目治理中小河流长度17.2公里(国胜乡盐水河、永兴镇永兴河、箐河乡永兴河、红宝乡藤桥河、益民乡巴拉河防洪治理)，开展病险水库除险加固5座及43座小型水库动态监管预警系统建设，单价控制在批复单价内，保护人口1.227万人，受益群众满意度达90%。其中：国胜乡盐水河、永兴镇永兴河、箐河乡永兴河防洪治理项目，已完成综合治理河长15km，新建堤防12.07km，整治堤2.47km，疏浚河长15km（其中：盐边县国胜乡盐水河防洪治理工程完成综合治理河长4.75km，新建堤防4.23km，整治堤防1.06km，疏浚河长4.12km；盐边县永兴镇永兴河防洪治理工程综合治理河长5.87km，新建堤防4.82km，整治堤防0.85km，疏浚河长6.88km；盐边县箐河乡永兴河防洪治理工程完成综合治理河长4.38km，新建堤防3.02km，整治堤防0.56km，疏浚河长4km），已完成总工程量的100%。藤桥河防洪治理工程，在冬季下霜期不能施工，项目进度晚于时间进度,建设任务完成比例为81%；43座小型水库动态监管预警系统建设项目已全面完工；2019年病险水库除险加固建设任务为8座，已完成5座，余下3座由上级将实施方案批复迅速开工，计划在2020年6月底以前完成建设任务。

(3)山洪灾害防治

该类项目计划投入112.9万元，截至2019年12月底，重新修订县级山洪灾害防御预案1个、乡镇预案16个及村级预案171个；制作山洪灾害防御宣传标语16块；对山洪灾害调查评价确定的56个危险区开展演练；水毁堤防修复2.3公里。任务完成比例100%。通过项目实施，提高盐边县山洪灾害危险区受威胁群众主动监测预警、防灾避险意识和自救互救能力，保护人口数量0.5万人。

(4)水利工程维修养护

该类项目计划投入104.7万元，截至2019年12月底，开展农田水利设施维修养护面积2.1866万亩，工程验收合格率100%，建设任务完成比例为100%，单价控制在批复单价内，改善灌溉面积2.1866万亩，受益群众满意度达90%。

（5）水土保持工程建设

该类项目计划投入1250万元，截至2019年12月底，水土流失综合治理面积1.2平方公里，新建蓄水池9口，新建沉凼砂池51个，新建排灌渠长度15.4公里，新建田间道路8.71公里。工程单项验收合格率100%，建设任务完成比例为82%，单价控制在批复单价内，新增年节水能力3.21万立方米，保土量0.33万吨，受益群众满意度达90%。2018年和爱乡团结项目区坡耕地水土流失综合治理工程，目前已完成96%工程量；2019年坡耕地水土流失综合治理工程已进场施工，计划2020年3月完工。

（6）水资源节约与保护

该类项目计划投入148万元，用于盐边县水资源综合规划编制。截至2019年12月底，已完成综合规划编制工作。

（7）新建小型水库

盐边县小河沟水库工程新建挡水大坝、新建溢洪道、新建放水设施、新建管理房及配套设施,截止2019年12月底，大坝坝体填筑工程全面完成，大坝前坝防浪板安装已完成100%，后坝网格梁浇筑已完成100%，溢洪道砼浇筑已完成100%，放水隧洞已全面完工并投入运行，放水塔及卧管主体混凝土已浇筑完成，闸门及启闭机已吊装就位，准备进行安装。水库灌区因设计变更报经省水利厅审查，单项工程正在施工中，截止2019年12月底，已完成3.6km，占总工程量的95%。

（8）农村饮水安全

该类项目计划投入347.44万元，截至2019年12月底，建设任务完成比例100%。一是建设水池220口，架设管网111km，改造乡（镇）集中式供水厂4个，持续改善8个乡（镇）17个村1644人（贫困户415人）的饮水安全问题。其中：6个贫困村415人；二是开展全县13个村人饮水样检测和农村饮水安全实施方案编制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年部门支出绩效评价，我单位结合盐边县财政局《关于开展 2019年财政绩效评价工作的通知》（盐边财政〔2019〕153号）文件精神，围绕预算编制、预算执行、支出绩效三个方面对 2019年度部门支出绩效进行了认真自评工作，自评得分86分（详见附件：攀枝花市县级部门支出绩效评价共性指标体系）。

根据得分情况本部门支出绩效评价等级为“良好”。

（二）存在问题

1.单位当年预算执行进度较差，主要原因是项目推进迟缓，导致资金拨付进度晚于时间进度。一是预拨各项目乡镇的项目工程款未及时报账，长期挂“其他应收款”，未能实现“经费支出”；二是部分项目因招投标、气候条件等特殊情况影响，比如：藤桥河防洪治理工程，在冬季下霜期根本不能施工。由于个别项目工程进度推进迟缓，预期申报绩效目标在时限内未能实现；同时，资金拨付进度晚于时间进度，预算执行率偏低。

2.单位在绩效管理工作中，对绩效指标的理解不足，申报绩效目标与实际实施内容有差距，增加了项目绩效目标实现难度。

（三）改进措施

1.加快项目实施进度，督促相关项目乡镇和项目施工单位，在确保施工安全和施工质量的前提下加快项目实施进度，同时加强项目技术指导和日常监督，确保项目顺利推进，按计划完成项目建设任务和目标绩效任务，并及时完善项目竣工资料及报账，促进项目资金拨付进度，增强预算执行力。

2.对预拨各项目乡镇的项目工程款进行清理，及时完成报账工作，实现预算支出，消化暂付款项。

3.加强水利发展资金等绩效管理相关制度、文件的学习，强化绩效目标管理，并结合盐边县实际情况，增强水利发展项目储备和前期工作开展，确保项目资金下达后能及时完成项目前期工作，能迅速启动项目实施。

4.加强对省、市、县相关的特别是水利发展资金管理办法、绩效考核制度的宣传，提高受益群众对项目的理解和认识，增强自觉参与和促进项目建设的积极性，增强对建成项目爱护、管护的自觉性，促进水利工程产权制度、水价综合改革等各项改革任务得以顺利完成。

（四）绩效评价工作建议

部门支出绩效管理能力急需跟进和提高，建议财政部门加强对部门支出绩效评价工作的指导和培训。

盐边县水利局

2020年1月17日

| 附件1 |
| --- |
| 攀枝花市县级部门支出绩效评价共性指标体系 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 自评得分 | 备 注 |
| 预算编制（25分） | 报送时效（7分） | 基础信息报送（3分） | 年初部门预算单位基本信息及当年项目资金安排基础信息报送时间是否及时 | 3 |  |
|  |  | 预算方案报送（4分） | 财政部门年初部门预算复核后，单位是否及时在部门预算管理系统中报送预算方案 | 4 |  |
|  | 编制质量（12分） | 预算编制准确（7分） | 年初部门预算单位基本信息及当年项目基础资料是否详实准确，全年县委县政府安排的重点工作等资料是否详实 | 7 |  |
|  |  | 部门预算审查（5分） | 根据年初部门预算复核情况考核 | 5 |  |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标编制（4分） | 单位报送的绩效目标是否完整、合理 | 4 |  |
|  |  | 绩效目标审核（2分） | 单位报送的绩效目标是否通过财政部门复核 | 2 |  |
| 预算执行（35分） | 执行进度（16分） | 6月执行进度（5分） | 单位基本支出是否达到“时间过半、支出过半”，项目支出是否按进度拨付 | 5 |  |
|  |  | 9月执行进度（5分） | 单位基本支出及项目支出是否达到本部门应达到执行进度 | 2 |  |
|  |  | 11月执行进度（5分） | 单位基本支出及项目支出是否达到90% |  |  |
|  |  | 12月执行进度（1分） | 单位当年财政结转资金占财政当年拨款资金比重 |  |  |
|  | 预算调整（12分） | 预算追加（12分） | （1-单位年度预算追加金额÷单位年初部门预算金额）*指标分值 | 7 |  |
|  | 行政成本（7分） | 节能降耗（3分） | 根据机关事务管理局节能考核换算得分 | 3 |  |
|  |  | 廉洁行政（4分） | 是否严格执行“三公经费”预算 | 4 |  |
| 支出绩效（40分） | 绩效评价（30分） | 绩效自评（10分） | 单位部门预算绩效评价自评工作开展情况 | 10 |  |
|  |  | 绩效考核（20分） | 财政部门对单位进行绩效考评工作，包括项目决策、项目完成、项目管理、项目效果三个方面 | 20 |  |
|  | 决算审查（10分） | 部门决算差错率（10分） | 根据国库部门年度部门决算办理情况考核 | 10 |  |

附件2-1.

| 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表 |
| --- |
|  |  |  | （2019年度） |  |
| 项目名称 | 2018年度坡耕水土流失综合治理项目（川财投〔2018〕60号及盐财资投〔2018〕27号） |
| 预算单位 | 盐边县水利局 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额： | 500.00 |
|  | 其中：财政拨款 | 500.00 |
|  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 治理坡耕地1800亩,改善土地利用结构和农业生产结构. |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 治理坡耕地面积 | 1800亩 |
|  |  |  | 新建蓄水池数量 | 17口 |
|  |  |  | 新建沉凼砂池数量 | 20个 |
|  |  |  | 新建排灌沟渠长度 | 5.48公里 |
|  |  |  | 新建田间道路长度 | 7.38公里 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 截止2019年12月底,建设任务完成比例 | 100% |
|  |  | 成本指标 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是 |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 | 增加粮食产量 | 36万元/年 |
|  |  | 社会效益指标 | 改善土地利用结构和农业生产结构 | 人均纯收入可增加49元/年 |
|  |  | 生态效益指标 | 年保水量 | 4.77万立方米 |
|  |  |  | 保土量 | 0.4万吨 |
|  |  | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 是 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 大于等于90% |

附件2-2.

| 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表 |
| --- |
|  |  |  | （2019年度） |  |
| 项目名称 | 2019年度坡耕水土流失综合治理项目（川财投〔2019〕67号） |
| 预算单位 | 盐边县水利局 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额： | 500.00 |
|  | 其中：财政拨款 | 500.00 |
|  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 红格镇大面山水土流失综合治理1800亩 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 治理坡耕地面积 | 1800亩 |
|  |  |  | 新建蓄水池数量 | 6口 |
|  |  |  | 新建沉凼砂池数量 | 35个 |
|  |  |  | 新建排灌沟渠长度 | 11.28公里 |
|  |  |  | 新建田间道路长度 | 11.28公里 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 截止2019年底,投资完成比例 | 80% |
|  |  |  | 截止2020年6底,投资完成比例 | 100% |
|  |  | 成本指标 | 单位是否控制在批复概算单价内 | 是 |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 | 增加粮食产量 | 1080万元/年 |
|  |  | 社会效益指标 | 人均纯收入增加数 | 600元/年 |
|  |  | 生态效益指标 | 年保水量 | 4.67万立方米 |
|  |  |  | 年保土量 | 0.39万立方米 |
|  |  | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 是 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 90% |

附件2-3.

| 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表 |
| --- |
|  |  |  | （2019年度） |  |
| 项目名称 | 43座水库动态监管预警系统建设项目（盐财资农[2019]31号） |
| 预算单位 | 盐边县水利局 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额： | 175.00 |
|  | 其中：财政拨款 | 175.00 |
|  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 完成全县43座水库动态监管预警系统建设 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 水库动态监管座数 | 43座 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 截止2019年12月底，建设任务完成率 | 100% |
|  |  | 成本指标 | 单价是否控制在批复单价内 | 是 |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |

附件2-4.

| 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表 |
| --- |
|  |  |  | （2019年度） |  |
| 项目名称 | 藤桥河防洪治理项目（川财农〔2019〕14号及盐财资农〔2019〕27号） |
| 预算单位 | 盐边县水利局 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额： | 800.00 |
|  | 其中：财政拨款 | 800.00 |
|  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 盐边县山洪沟综合治理,综合治理河道4.27公里. |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 山洪沟治理数量 | 1条 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 截止2019年12月底,投资完成比例 | 80% |
|  |  |  | 截止2020年6月底,投资完成比例 | 100% |
|  |  | 成本指标 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是 |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 山洪沟治理保护人口数量 | 0.15万人 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 是 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 大于等于90% |

附件2-5.

| 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表 |
| --- |
|  |  |  | （2019年度） |  |
| 项目名称 | 病险水库除险加固项目（川财农〔2018〕213号及盐财资农〔2019〕30号） |
| 预算单位 | 盐边县水利局 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额： | 910.00 |
|  | 其中：财政拨款 | 910.00 |
|  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 开展8座病险水库除险加固 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 病险水库除险加固数量 | 8座 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |
|  |  |  | 已建工程是否存在质量问题 | 否 |
|  |  | 时效指标 | 截止2019年12月底,投资完成比例 | 80% |
|  |  |  | 截止2020年6月底,投资完成比例 | 100% |
|  |  | 成本指标 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是 |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 小型水库除险加固保护人口数量 | 0.1665万人 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 是 |
|  |  |  | 工程是否达到设计使用年限 | 是 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 大于等于90% |