附件4

2020年度盐边县红宝苗族彝族乡中心学校

专项（项目）资金绩效自评报告

（教师周转房、新建垃圾房、教学楼房屋防水）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门。

为了做好2020年度专项（项目）资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《盐边县财政局关于全面实施预算绩效管理的工作方案》（盐边委办〔2019〕114号 ）文件精神，结合实际，在教育和体育局相关门部的指导下，对所申报项目进行立项、公开招投标、比选、对施工项目进行监督检查，我单位组织成立了绩效评价工作小组，对我校进行专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，进行绩效自评分析，总结，现将我单位绩效自评结果报告如下：

2.项目立项、资金申报的依据。

（1）根据《盐边县红宝苗族彝族乡中心学校教师周转房、新建垃圾房、教学楼房屋防水比选》，资金申报盐财资行[2020]49号2020年农村中小学校舍维修改造中央及省级转移支付资金预算的通知

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

在项目实施过程中资金由财政下拨至金财网平台，实行专款专用，加强资金管理，严禁挤占、挪用、截留该项目资金，在资金使用过程中由施工方提出申请，监理检查验收工程进度是否符合申报条件，经单位财务人员申报上级主管部门进行审批拨付进度款，工程完工申报申请上级主管部门对工程进行竣工验收签字，按审计后申请资金拨付工程款到指定账户。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据四川省财政厅，四川省教育厅《关于提前通知2020年农村义务教育保障机制中央和省级补助资金的通知》（川财教（2019）241号 ）,（川财教[2019]）245号，下拨2020年农村中小学校校舍维修改造中央和省级转移支付资金，中小学校舍维修改造项目资金严格按照“科学、安全、经济、实用”为基础，及遵照《建筑法》、《招标标法》、《采购法》、《审计法》，根据规定要求须纳入代建制的项目必须纳入代建，须纳入比选的项目必须纳入比选。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

盐边县红宝苗族彝族乡中心学校教师周转房防水、新建垃圾房、教学楼屋面防水

项目支出

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

盐边县红宝苗族彝族乡中心学校教师周转房防水、新建垃圾房、教学楼屋面防水：教师周转房屋面防水180平方米，新建垃圾房14平方米，教学楼屋面防水500平方米，内墙乳胶漆1000平方米

项目支出办公费3.27万元；印刷费0.56万元；电费0.32万元；邮电费0.11万元；差旅费2.14万元，维护费11.7万元，培训费0.09万元，租赁费0.25，劳务费0.75万元；专用材料费0.1万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本次所申报内容与实际建筑相符，申报目标符合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目的建设由学校组成的领导小组，对该项目进行监督，查检，严格按照施工图纸进行验收，施工期间不间断地与监督方进行施项目接洽，对施工内容发现问题及时纠正，对问题的处理及时有效，保证工程的顺利进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据盐边县发展和改革局的批复文件，项目资金通过工程造价进行预算，对增量部分进行报价、报告说明，上报上级主管部门进行审核同意，预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况 。

盐边县2020年中小学校校舍维修改造中央和省级转移支付资金预算表

| 序号 | 项目学校及项目个数 | 项目名称 | 项目内容 | 合计 | 川财教（2019）241号中央维改资金（元） | 川财教（2019）245号省级维改资金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红宝小学 | 教师周转房防水、新建垃圾房、教学楼屋面防水 | 教师周转房屋面防水180平方米，新建垃圾房14平方米，教学楼屋面防水500平方米，内墙乳胶漆1000平方米 | 12 | 12 |  |

- 资金计划。教师周转房防水、新建垃圾房、教学楼屋面防水，资金来源川财教（2020）45号中央维改资金12万元

2.资金到位。项目资金全部到位

3.资金使用。建立健全校产登记、使用和维护制度，对全校产进一步做好各室财产登记分类、造册、归档、存放工作。对现有教育教学设备设施要定期进行检查维修，确保使用。在以现有教学教育设备的使用为突破口，用足用好现有设备的基础上，有计划有质量的添置教学设备。

根据施工进度，工程竣工验收，审核后进行会计制度申报财政进行拨款支付

（三）项目财务管理情况。建立健全校产登记、使用和维护制度，对全校产进一步做好各室财产登记分类、造册、归档、存放工作。对现有教育教学设备设施要定期进行检查维修，确保使用。在以现有教学教育设备的使用为突破口，用足用好现有设备的基础上，有计划有质量的添置教学设备。

本单位项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1、我校建立健全了资金分配规程和各项财务管理制度，成立了教育财务审核中心，制定了财务报账审批制度，修订完善了项目申报管理办法。由核算中心进行会计核算和财务管理，严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。

2、项目支出：教育发展信息技术经费、教育发展校方责任经费、教学仪器设备经费，在教育局装备站的指导下，为加大学校建设力度，提高师生信息水平，抓好教研教改工作，促进学校教育协调发展。根据学校预算金额，专款专用，无违规超范围使用情况。

（二）项目管理情况。学校修建项目管理严格按照“科学、安全、经济、实用”为基础，遵照《建筑法》、《招标标法》、《采购法》、《审计法》，

对中标项目进行公示。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

在项目实施过程中采取对监理进行监督，对施工作业流程进行督导，严格按照施工图进行监督验收，实现效能高效，施工质量达标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截至评价试点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

教师周转房屋面防水180平方米，新建垃圾房14平方米，教学楼屋面防水500平方米，内墙乳胶漆1000平方米

在项目实施中均保质保量，按时完成。

（二）项目效益情况。在项目实施过程中为节约成本，降低环境污染环境，施工中采取废水回收沉淀再次利用，废旧垃圾运到统一销毁处理，很好地保护了生态环境，为可持续发展提供了有力保障，减轻学生就近入学负担，为家庭节约开支，提到了社会及家长的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

学校整体支出绩效情况：自评优良，得分97分

（二）存在的问题，无

（三）相关建议。无

盐边县红宝苗族彝族乡中心学校

2021年9月10日