盐边县交通运输局

2018年度部门预算整体绩效评价

自评报告

一、部门概况

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针政策、法规，贯彻执行省、市地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和规范性文件。组织拟订全县公路和水路交通行业发展战略、政策、规章、办法，并监督执行，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

2、负责本统、本部门行业依法行政工作，落实行政执法责任制；承担交通行业行政执法、行政执法监督、行政许可审批和交通法制建设工作。指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作；参与拟订物流业发展战略和规划。

盐边县交通运输局下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。

（二）人员情况

盐边县交通运输局机关行政编制8名。其中局长一名、副局长2名、局党总支书记1名，总工程师1名。工勤人员1名。2019年实有人数13人，其中局长1名、副局长2名、总工程师1名，总支书记1名。科员5名，工勤人员3名。较2017年实际人数减少两名，变动原因为调离副局长一名、纪检组长一名。

（三）固定资产情况

我单位现有房屋4654平方米，价值272.6132万元。其中：办公用房3636平方米、办公室用房183平方米、业务用房1018平方米。

通用设备45件，价值323.91万元，单价50万元以上的设备5台，价值295.7688万元。专用设备6件，价值0.934万元。

家俱18件，价值1.28万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

2018年我预算数为210.4297万元，上年结转资金为6938.6054万元，当年单位总收入为3902.9633万元（其中基本收入为229.2734万元，项目收入为3673.69万元）与2017年收入相比减少了2209.8807万元，其中基本收入减少了20.8289万元，项目支出减少2189.0518万元，总收入同比下降36.15%，下降原因为本年行政运行经费下降、项目拨款收入下降。

本年总支出为2232.2734万元，其中基本支出229.2734万元，项目支出2003万元。其中2000万元为上年财政应返还额度。与2017年相比减少了1614.5589万元，其中基本支出减少了20.8289万元，项目支出减少了1635.3879万元，总支出同比下降42.51%，下降原因为本年行政运行经费下降、项目拨款收入下降。

（二）年度专项资金安排及支出情况

我单位暂无专项资金安排及支出情况。

（三）其他资金收支及结余情况

我单位暂无其他资金收支安排及结余情况。

（四）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

三、项目完成情况

（一）市级项目完成情况

2018年市级成品油资金安排项目：桐子林镇木撒拉村马路梁子公路4.3公里，渔门镇核桃箐村村路硬化工程4.5公里，鱤鱼乡小槽村村道改造提升工程5公里，鱤鱼乡候家坪村道水毁修复1.5公里，红宝乡广东湾村道路水毁修复1.5公里，国胜乡大花地村村道水毁修复4公里，红格镇昔格达二社老火地道路建设5公里，以上市级项目已全部完工，并按工程资料、审核情况拨付项目资金。

（二）省级项目完成情况

2018年下达省级项目为：鱤鱼乡大洼村村道完善工程已完工，由于资金未到位，为保证工程进度由我局先行垫支100万元。国胜乡大花地村毛家山社产业道路硬化项目、永兴镇果园村三条社道道路硬化项目已全部完工，省级补助项目资金已拨付。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

四、评价结论及建议

本年度省级交通项目资金因地方财政紧张，部份项目资金不能及时到位，如21404成品油格改革对交通运输的补贴；2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出资金不能及时拨付到位，另编制的《盐边县交通运输“十三五”规划》《盐边县“交通硬仗”实施方案》《盐边县创建“四好农村路”建设实施方案》，项目投资大，缺乏财力支撑且融资渠道窄。受省交通运输厅2018—2020年新一轮交通基础设施三年滚动投资政策不明朗及重点投资88个精准扶贫重点县影响，争取项目、资金受制约。

我局应及时与县分管领导、县财政相关部门密切沟通，及时将项目进度及资金情况向相关部门反馈争取资金及时拨付到位。