- 附件4

- 2020年度

- 盐边县交通运输局

- 部门决算公开

目录

公开时间：2021年10月20日

目录

第一部分 部门概况	4

一、基本职能及主要工作	4

二、机构设置	7

第二部分 2020年度部门决算情况说明	9

一、 收入支出决算总体情况说明	9

二、 收入决算情况说明	9

三、 支出决算情况说明	9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14

八、政府性基金预算支出决算情况说明	15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	16

十、其他重要事项的情况说明	16

第三部分 名词解释	34

第四部分 附件	38

盐边县交通运输局	38

2020年部门整体支出绩效评价报告	38

一、部门（单位）概况	38

二、部门财政资金收支情况	41

三、部门整体预算绩效管理情况	42

四、评价结论及建议	47

盐边县交通运输局客运枢纽项目	48

2020年度绩效评价报告	48

一、项目概况	48

二、项目资金申报及使用情况	52

三、项目实施及管理情况	54

四、项目绩效情况	56

五、评价结论及建议	57

盐边县交通运输局新冠状病毒肺炎疫情防控春风行动项目2020年度绩效评价报告	58

一、项目概况	58

二、项目资金申报及使用情况	59

三、项目实施及管理情况	60

四、项目绩效情况	60

五、评价结论及建议	61

新型冠状病毒感染的肺炎防控相关	62

工作保障经费项目2020年度绩效评价报告	62

一、项目概况	62

二、项目资金申报及使用情况	63

三、项目实施及管理情况	64

四、项目绩效情况	64

五、评价结论及建议	65

村道安全生命防护工程	65

2020年度绩效评价报告	65

一、项目概况	65

二、项目资金申报及使用情况	66

三、项目实施及管理情况	67

四、项目绩效情况	68

五、评价结论及建议	68

“金通工程”和农村客运补助资金项目	69

2020年度绩效评价报告	69

一、项目概况	69

二、项目资金申报及使用情况	70

三、项目实施及管理情况	71

四、项目绩效情况	71

五、评价结论及建议	72

第五部分 附表	73

一、收入支出决算总表	73

二、收入决算表	73

三、支出决算表	73

四、财政拨款收入支出决算总表	73

五、财政拨款支出决算明细表	73

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	73

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	73

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	73

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	73

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	73

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	73

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	73

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	73

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	73

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

- （一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

- 1、负责交通运输领域综合行政执法工作。

- 2、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

- 3、渔船检验监督管理和行业指导等职责。

- 4、承担水路运输及水上安全监督管理、船舶监督管理以及港口、航道建设、养护监督管理等职责。

- 5、承担道路运输行业监督管理及全县公路行政审批等职责。

主要工作：

- 办公室。负责文电、会务、档案、保密、网络安全等机关日常运转工作。负责局机关会计核算、财务管理、审计、劳动保障和后勤管理工作。负责局机关意识形态、新闻宣传、党务信息、政务信息、精神文明建设、史志年鉴、教育体育和卫生健康工作。负责局机关干部职工学习教育培训、干部人事管理和专业技术职称评审工作。负责局机关信访、平安建设、维护稳定工作。负责重要文稿起草工作。承担全局年度综合目标考核、督察督办和绩效管理工作。承担局党组履行党风廉政建设主体责任的具体事务性工作。组织办理人大代表建议、政协提案。

- 规划建设股。贯彻执行国家有关交通运输工程项目建设质量、安全生产的法律、法规、规范及标准。参与组织编制综合运输体系规划，组织研究公路和水路运输行业、物流业的发展战略及发展政策、投融资政策。组织编制公路和水路运输、交通枢纽、站场、物流等行业的发展规划。承担交通项目审查工作并审核专用公路规划。编制交通建设年度实施计划，并监督实施。负责全县交通工程建设行业项目质量、安全生产、生态环境保护等监督管理工作。参与拟订全县农村公路建设管理办法及技术标准并组织实施。负责组织公路、水路项目建设。负责交通建设项目设计文件审查、施工许可审查、竣工验收。监督、指导交通建设项目的建设程序管理和招投标工作。负责组织实施“四好农村路”建设。负责公路、水路建设从业单位和从业人员的信用评价和资质管理。负责公路行业普查、预测工作。负责高速公路和铁路运输等事项的协调联系。负责交通行业综合性的统计上报工作。负责交通运输招商引资工作。承担交通建设攻坚协调服务工作。

- 法规安全股。负责全县交通运输行业的安全监督管理、应急管理、反恐维稳和职业健康工作。督促贯彻落实公路、水路安全生产相关政策和制度。指导交通运输行业应急处置体系建设，组织实施安全管理目标责任考核、监督检查和宣传教育工作。依法组织或参与有关事故调查处理工作。牵头负责全县交通运输行业生态环境保护监督管理工作。承担本系统、本部门推进依法行政工作的组织协调和督促指导。承担行政执法监督、行政复议、行政应诉、行政调解和规范性文件审核备案工作。负责机关并指导交通运输行业法制宣传教育工作。组织实施并监督交通运输行政执法装备标准规范，督导交通运输文明执法工作。管理交通运输执法证件。牵头负责交通运输信用体系建设。推进“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作。承担县本级交通运输行业有关行政审批事项的受理、审批等工作。负责一体化政务服务平台建设工作，负责组织、协调、管理政务服务窗口交通运输相关业务工作。

- 运输管理股。贯彻执行国家、省、市、县有关公路及水路运输管理法律、法规、规章及方针政策。参与拟订综合交通运输发展战略，承担综合交通运输体系建设有关协调工作。拟订公路、水路运输行业发展政策、发展规划、年度计划及有关标准规范并监督实施。协调重点运输、紧急客货运输和公路、水路联合运输，参与运输价格管理。协调联系铁路运输。依法承担职责范围内公路水路旅客运输、货物运输、站（场）营运、城市公共交通、出租汽车、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训、汽车租赁等道路水路运输行业监督管理工作。负责道路、水路运输许可项目的实质审查工作。依法承担职责范围内道路、水路运输行业安全监督管理、船舶监督管理等工作。负责全县航道发展、水路运输发展、港航管理等规划编制和相关计划的组织实施。负责全县交通运输行业信息化建设、技术应用和节能减排工作。负责渔船检验监督管理和行业指导工作。负责道路、水路运输统计和运输企业资质核查工作。指导乡（镇）船舶安全管理站开展乡（镇）自用船舶登记检丈和自用船舶、船员管理等工作。负责河（湖）长制职责范围内工作。协调处理水资源综合利用中与航运相关的事宜。负责交通运输市场、运输企业及新型运输方式的培育和促进。组织实施交通运输科技信息交流和科技成果推广应用工作，负责交通运输行业12328 工作。承担交通战备具体事务性工作。

- 公路水路管理股。贯彻执行国家有关公路水路管理的法律、法规、规章和方针政策、技术规范、标准。负责县乡公路的行政管理工作。负责超限运输许可和涉路施工许可项目的实质审查工作。负责水上水下活动许可项目的实质审查工作。负责县道养护管理工作，指导乡村公路养护管理工作。组织实施所属航道、港口、码头的养护管理工作。负责公路、水路养护工程管理。

- 机关党总支。负责机关和所属事业单位的党群工作。

- （二）2020年重点工作完成情况。

## 二、机构设置

盐边县交通运输局为行政单位，下属单位包括参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。主要包括：盐边县地方海事处、盐边县运输管理所、盐边县交通运输综合行政执法大队、盐边县养路队。所属二级单位未纳入盐边县交通运输局2020年度部门决算编制范围。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

- 本年收入数为87474026.12元，上年收入数为53,056,145.13，与上年对比增加了34417880.99元，增加原因为本年项目资金下达数较上年度有所增加。支出数为137050630.12元，上年支出数为44,853,214.63与上年对比增加了92197415.49元，增加原因为本年项目资金下达数较上年度有所增加。

- 收入决算情况说明

- 我单位本年预算收入87,474,026.12元，年初结转结余84,682,634.5元，总计172,156,660.62元.

- 其中一般公共预算财政拨款收入79,122,626.12元，占90.45%；政府性基金预算财政拨款收入8,351,400元，占9.55%；包括基本支出2,626,944.12元，项目支出134,423,686元。基本支出中，人员经费收入2377039.12元，公用经费收入249905元。

- 支出决算情况说明

我单位本年预算支出137050630.12元，其中工资福利支出2264965.7元，占1.7%；（主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金支出、医疗保险、基本养老保险、住房公积金等支出）。商品和服务支出2208394元，占1.6%（主要用于支出办公费、差旅费、邮电费、水费等支出）。对个人和家庭的补助支出112073.42元，占0.08%（主要用于离退休人员的医疗补助、生活补助等）。资本性支出124544530元，占90.87%；对企业补助7920667元，占5.75%；。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 本年收入数为87474026.12元，上年收入数为53,056,145.13，与上年对比增加了34,417,880.99元，增加64.87%,增加原因为本年项目资金下达数较上年度有所增加;支出数为137,050,630.12元，上年支出数为44,853,214.63与上年对比增加了92,197,415.49元，增加205%,增加原因为本年项目资金下达数较上年度有所增加。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出13705.063万元，占本年支出合计的100%。与2019年4206.32相比，一般公共预算财政拨款增加9498.743万元，增长225%。主要变动原因是本年项目资金下达数较上年度有所增加。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出13705.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）35.94万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出31.77万元，占0.23%；卫生健康支出1万元，占0.01%；城乡社区支出（类）835.14万元，占6.1%; 住房保障支出23.55万元，占0.17%；农林水（类）支出2万元，占0.02%；交通运输（类）支出11775.66万元，占85.92%；其他支出（类）1000万，占7.29%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为13705.06万元，完成预算100%。其中：

- 社会保障和就业（类）支出31.77万元，占0.23%； 3、卫生健康支出1万元，占0.01%；

- 城乡社区支出（类）835.14万元，占6.1%;

- 住房保障支出23.55万元，占0.17%；农林水（类）支出2万元，占0.02%；交通运输（类）支出11775.66万元，占85.92%；其他支出（类）1000万，占7.29%。

1.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为35.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为12.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:支出决算为835.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为207.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为217.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为4078.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为3.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为2358万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为1539.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:支出决算为3.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为785.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为2582.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.其它支出（类）其它支出（款）其它支出（项）:支出决算为1000万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出262.69万元，其中：

人员经费237.7039万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费24.9905万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

- （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

- （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

- 公务接待费支出0.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.02万元，下降9.5%。主要原因是接待人次减少。

- 国内公务接待支出0.19万元，主要用于省公路设计院踏勘鱼塘至红格一级公路及省公路规划勘察设计院调查渔门桑园大桥维修处置相关事项。(用餐费)。国内公务接待2批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出835.14万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

- 十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2020年，盐边县交通运输局机关运行经费支出24.9905万元，比2019年减少0.5279万元，下降2.1%（或与2019年决算数持平）。主要原因是财政预算下降。

- （二）政府采购支出情况

2020年，盐边县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

- （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，盐边县交通运输局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

- （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对盐边县汽车客运枢纽项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看紧紧围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。通过科学规范制定内控管理制度有效地加强了预算绩效管理。切实解决了群众出行难，加强了区域之间联系，进一步改善群众生产生活出行条件提供了便利。

（一）交通建设保持强劲势头。

G4216线盐边段高速公路项目已于6月1日全线实质性开工。2019年—2020年共开工建设村道安防578公里，总投资4991万元，目前已完工。启动建设欧方营地康养国际合作示范基地旅游路项目，全长3.34km，投资2387.08万元。启动省道218线盐边县新九至红格段改建工程（一期）建设，全长7.85公里，总投资约10229.06万元。启动盐边县汽车客运站建设项目建设，总投资7247万元。开展了红坭林场欧方营地森林康养国际合作示范基地及菩萨岩种养殖通林下经济节点公路、桑云路渔门至株木湾桥段路面改建工程、盐择路桑园桥至红宝乡段道路改建工程、盐边县县城进出通道及管网建设工程、桑园大桥维修加固工程、手攀岩大桥及接线工程、盐边县汽车客运站至水库段道路新建及配套管网建设工程、盐边县铁路桥至九阳山庄段新建道路及管网工程等项目前期工作。启动了盐边县农村公路网规划编制和盐边县综合交通运输“十四五”发展规划等相关规划编制工作。

（二）运输服务保障能力稳步提升。

一是优化我县城市公共交通服务，开通渔门至红宝苗族彝族乡、共和乡农村客运班线，满足群众就医就学出行需求。实现所有建制村响应式和客运班线100%通客车。完成了全县138个招呼站（牌）及72辆农村客运车辆统一标识的更新换代工作。创新开展“电子商务+农村客运”模式，争取交通运输部政策、资金支持，实现节约运输成本30余万元，成本费用下降率达43.8％，降低了农产品流通成本，更好服务地方脱贫攻坚、加快农业产业化步伐，得到省厅高度肯定。

二是克服疫情对水路运输的影响，积极推动运输企业复工复运，截至2020年9月份，全县公路客运量累计132.050万人，同比去年同期下降42.75%。周转量6734.739万人公里，同比去年同期下降43.32%。货运量累计达750.454万吨，同比去年同期增长12.95%。周转量51722.632万吨公里，同比去年同期增长19.89%；2020年预计完成水路客运量21万人，周转量735万人公里；货运量23万吨，周转量1610万吨公里，同比水运运输客运量下降3%，货运量增长5%。

（三）行业治理效果不断显现。

一是推进法治部门建设。全面推行党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责。进一步建立健全重大行政决策机制和行政执法责任制，有效推进依法治县法治政府部门建设工作。

二是“疏”“堵”结合整治非法客运。针对校园非法客运现象突出的问题，积极对接学校、教育部门，开通校园直通车，增加合法运力，挤占非法客运生存空间。加大对县城、环湖路、渔门集镇等重点路段的非法客运打击力度。今年以来，共查处非法营运车辆共36台，罚款19万元，查处不按规定线路行驶客运车辆1台，共处罚金0.1万元。

（四）交通环保防治不断强化。

一是加强扬尘治理。加强对道路日常小修保养和清扫保洁工作，重点加强对昔格达至新九、环湖路段、桑园大桥至格萨拉段、柏观路段、桑园大桥至红宝段日常养护和冲洗保洁，截至目前，共计清扫路面447万平方米，疏通边沟约261公里。

二是强化超限和抛洒污染治理。加大执法力度，采取定点设卡、流动稽查、错时巡查相结合的方式，着重查处货运车辆抛洒污染。截至目前，开展超限检测1865台次，上路巡查累计1452人次，巡查里程4.2万公里，查处超限运输车辆41台次，罚款42.95万元；处理未封盖篷布车辆17台次，罚款1.7万元。

三是持续开展新能源公交推广和运输行业污染物接收转运处置工作。

（五）平安交通建设不断深化。

一是完善安全责任体系。强化安全生产标准化、规范化、痕迹化、闭环式管理，持续推进安全生产“五覆盖”。落实行业、部门安全监管责任和企业安全生产主体责任，提前部署各项安全生产工作。

二是强化安全监管。开展安全生产大检查活动，强化安全生产薄弱环节和突出问题整治，交通运输“四大”重点行业领域安全生产形势持续稳定。今年累计开展安全生产专项检查、督查600余次，排查整治隐患200余处，查处占用公路堆放建筑材料、打场晒粮、堆放其他杂物等占用公路违法行为63起，共向当事人下达《违法行为通知书》63份，处理路产赔偿案件7起，累计收取路产补偿费用3.935万元，查处未取得道路危险货物运输许可擅自从事道路危险货物运输车辆1台，罚金3万元，有效防范安全生产事故的发生。

三是提升应急防汛能力。不断完善《全县交通运输行业防汛抢险和防灾减灾工作应急预案》，开展各类应急演练8次，通过演练进一步提升一线的应急处置能力，截至目前，管养公路断道77次，清理塌方、泥石流等堆积物12.1万立方米，疏通堵塞涵洞56道；修补油路面余8600平方米，修补坑凼路面32500平方米、砍伐占道行道树120公里，清除路肩杂草594公里。；加强地质灾害点管理，要求管养单位对5处地质灾害点编制监控方案，加强对地质灾害点的观测，每天不少于1次巡查，并做好巡查记录。严格落实24小时值班和领导带班制度，设立值班室，双人双岗24小时坐班值守，确保重要时段、关键时刻有人在岗、有人管、管得住。

四是及时消除水毁安全。完成2019年汛期新增安全隐患整治工程、2019年盐边县箐河傈僳族乡（现永兴镇）乡村道路安全隐患整治工程、S221线（原S221线）弯道路面加宽工程、县道柏观路部分过渡及病害路面修复工程、乡道岔红路安全隐患整治工程、村道箐民路2019年水毁恢复工作。逐步开展2020年水毁恢复工作。

五是加强道路交通安全宣传。采取多种形式，深入基层一线，在盐择路、桑云路、S218、S221、柏观路沿线加大交通安全法律法规的宣传，通过发放宣传资料、悬挂横幅、车载广播等形式进行安全宣传和教育，积极参加“防灾减灾活动日”“安全生产月”等活动，形成一种“人人关注安全”的良好氛围。

盐边县交通运输局年初预算安排专门用于基本支出、项目支出，已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果。切实解决了群众出行难问题，进一步改善群众生产生活出行条件提供了便利，加强了区域之间联系，群众反响较好。本部门还自行组织了15个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年的综合绩效考核工作，我们取得了一定的成绩，但仍存在一些困难和问题，主要表现在，我单位管辖的交通道路分布广而散，而根据相关行业管理要求，切实履行道路的建管养运工作，需产生较多的差旅费等日常公用经费支出，造成工作经费紧张。另需加强与财政的沟通协调，为项目争取地方补助资金。绩效自评结果用于指导今后的部门预算绩效工作，全面做到保障单位正常工作运转，结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金。部门预算整体绩效评价自评报告将按照规定在盐边县公众信息网进行公开公示。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“新冠状病毒肺炎疫情防控春风行动””新型冠状病毒感染的肺炎防控相关

工作保障经费项目”“客运枢纽项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

- 客运枢纽项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3500万元，执行数为3500万元，完成预算的100%。通过项目实施，本项目紧靠成昆铁路复线盐边客运站并与之成形配套，成昆铁路复线建成通车后，该站客流将辐射凉山州的会理、会东、盐源及云南的华坪、永仁等地。该站距G5高速、G4216沿江高速、G227、G353分别为9公里、13公里、1公里、10公里，与一级路快速通道相连，上下高速、国道便捷，新省道S218线经站而过，处于区域交通枢纽位置

（2）新冠状病毒肺炎疫情防控春风行动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.3567万元，执行数为2.3567万元，完成预算的100%。项目主要内容是根据确定的时间、地点、需运送人员数，根据需求组织客运车辆实现点对点运输，避免因人员中途换乘给疫情防控工作带来阻碍。对参与春晖行动的车辆、人员根据实际情况进行补助。

通过项目实施为参与春晖行动的人员能够按时按需安全的运送到目的地，减少疫情防控接触传播起到了关键作用。

（3）新冠状病毒肺炎疫情防控工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。根据疫情防控期间采购储备保障工作正常开展必须的防疫物资，制作疫情防控相关宣传资料等，提高人民疫情防控意识，切实做好疫情防控工作。

（4）村道安全生命防护工程

工作保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180.6万元，执行数为180.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成农村公路综合护栏57.6公里，包括波形护栏、标志标线等，消除群众出行安全隐患.

（5）2018年度农村客运保险补贴资金

工作保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.4029万元，执行数为34.4029万元，完成预算的100%。在“公开、公平、透明”的原则下，做到“应补尽补”。保障民生，让农民出行更方便，生活更幸福，从而促进经济社会的综合发展。

| 项目绩效目标完成情况表（一） (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 客运枢纽项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 盐边县交通运输局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 3500 | 执行数: | 3500 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 3500 | 其中-财政拨款: | 3500 |
|  | 其它资金: |  | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 盐边县客运站新建项目已列入省客运站规划项目库，建设规模为二级汽车客运站，计划总投资5000万元，占地18亩。 |  |  | 盐边县客运站新建项目已列入省客运站规划项目库，建设规模为二级汽车客运站，计划总投资5000万元，占地18亩。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 客运枢纽项目 | 计划总投资5000万元，占地18亩。完成综合大楼、辅助用房，室外工程三项建设 | 计划总投资5000万元，占地18亩。完成综合大楼、辅助用房，室外工程三项建设 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 施工过程中不发生安全事故，承包人资质符合规范要求、施工测量合格、原材料质量抽检合格，工程主体、钢结构、电子设施一次性验收合格率达100% | 合格率达100% | 合格率达100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 开工时间 | 2020-5-14 | 2020-5-14 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 竣工时间 | 2021-5-31 | 2021-5-31 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 不超出预算金额 | 未超出预算金额 | 未超出预算金额 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 我县拟建的二级客运站枢纽，紧靠成昆铁路复线盐边客运站并与之成形配套，成昆铁路复线建成通车后，该站客流将辐射凉山州的会理、会东、盐源及云南的华坪、永仁等地。 | 有效率≧95% | 有效率≧95% |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 该站距G5高速、G4216沿江高速、G227、G353分别为9公里、13公里、1公里、10公里，以一级路快速通道相连，上下高速、国道便捷，新省道S218线经站而过，处于区域交通枢纽位置，项目建成后，将时间道路运输于铁路运输的无缝衔接，满足和实现《道路客运枢纽全覆盖工程2016-2020建设方案》“所有高铁客运站均建有与之衔接的道路客运枢纽，实现公铁道路客运枢纽全覆盖”功能。 | 有效率≧95% | 有效率≧95% |
|  | 满意度指标 | 可持续影响 | 公路沿线民众及其他社会民众 | 满意度≧95% | 满意度≧95% |
| 项目绩效目标完成情况表（二） (2020年度) |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 新冠状病毒肺炎疫情防控春风行动 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 盐边县交通运输局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 2.3567万 | 执行数: | 2.3567万 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 2.3567万 | 其中-财政拨款: | 2.3567万 |
|  | 其它资金: |  | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 专项用于盐边县新型冠状病毒肺炎疫情防控期间执行“春风行动”任务客运企业补助经费，疫情期间安全有序的将我县返岗农民工运输至务工城市，在疫情防控时期统筹做好防控工作和农民工返岗运输服务。 |  |  | 专项用于盐边县新型冠状病毒肺炎疫情防控期间执行“春风行动”任务客运企业补助经费，疫情期间安全有序的将我县返岗农民工运输至务工城市，在疫情防控时期统筹做好防控工作和农民工返岗运输服务。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 运输趟次 | 8趟 | 8趟 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 运输车辆 | 5辆 | 5辆 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 运输人数 | 147人 | 147人 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 疫情期间安全有序的将我县返岗农民工运输至务工城市 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 返岗农民工到达务工城市及时率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 不超出预算金额 | 未超出预算金额 | 未超出预算金额 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 疫情期间安全有序的将我县返岗农民工运输至务工城市 | 有效率≧95% | 有效率≧95% |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 对本地务工输出人员起到有效防控作用 | 有效率≧95% | 有效率≧95% |
|  | 可持续影响 | 巩固疫情防控成效 | 巩固疫情防控成效 | 满意度≧95% | 满意度≧95% |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满意度≧95% | 满意度≧95% |

| 项目绩效目标完成情况表（三） (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 新型冠状病毒感染的肺炎防控相关工作保障经费 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 盐边县交通运输局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 1 | 执行数: | 1 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 1 | 其中-财政拨款: | 1 |
|  | 其它资金: |  | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 根据疫情防控工作指南，加强疫情防控宣传，储备必备的口罩酒精等防控物资，做好疫情防控工作 |  |  | 根据疫情防控工作指南，加强疫情防控宣传，储备必备的口罩酒精等防控物资，做好疫情防控工作 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 持续保障日常工作开展所需必须数量的口罩、酒精 | 基本达到预期指标 | 基本达到预期指标 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 防疫物资符合质量标准 | 质检合格率100% | 质检合格率100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 疫情防控工作开展期间 | 2020年度 | 2020年度 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 竣工时间 | 2020年度 | 2020年度 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 不超出预算金额 | 未超出预算金额 | 未超出预算金额 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 提高疫情防控意识 | 有效率≧95% | 有效率≧95% |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 提升疫情防控效果 | 有效率≧95% | 有效率≧95% |
|  | 满意度指标 | 可持续影响 | 疫情防控常态化 | 满意度≧95% | 满意度≧95% |

| 项目绩效目标完成情况表（四） (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 完成农村公路综合护栏57.6公里，包括波形护栏、标志标线等，消除群众出行安全隐患。 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 盐边县交通运输局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 180.6 | 执行数: | 180.6 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 180.6 | 其中-财政拨款: | 180.6 |
|  | 其它资金: |  | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 完成农村公路综合护栏57.6公里，包括波形护栏、标志标线等，消除群众出行安全隐患。 |  |  | 完成农村公路综合护栏57.6公里，包括波形护栏、标志标线等，消除群众出行安全隐患。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 鳡鱼乡岔河村、共和乡烂柴湾村 | 57.6公里 | 57.6公里 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 波形护栏等综合防护质量一次验收合格率。 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 开工时间 | 2019-9-1 | 2019-9-1 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 竣工时间 | 2020-7-1 | 2020-7-1 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 不超出预算金额 | 6万元/公里 | 6万元/公里 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 消除群众出行安全隐患 | 有效率≧95% | 有效率≧95% |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 为农村公路安全畅通运行提供强有力保障 | 有效率≧95% | 有效率≧95% |
|  | 满意度指标 | 可持续影响 | 公路沿线民众及其他社会民众 | 满意度≧95% | 满意度≧95% |

| 项目绩效目标完成情况表（五） (2020年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | “金通工程”和农村客运补助资金 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 盐边县交通运输局 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 76.09 | 执行数: | 76.09 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 76.09 | 其中-财政拨款: | 76.09 |
|  | 其它资金: |  | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  |  |  |  | 为全面贯彻落实中央、省、市脱贫攻坚和乡村振兴战略决策部署，坚持以人民为中心发展思想，以推动实现城乡公共出行服务均等化为目标，通过政策扶持、市场运作等方式，创新体制机制，加大财政投入，优化农村公共交通运营结构，建立长效机制，提升服务品质，建设人民满意交通 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 采用公交客运、班线客运、片区化经营和相应式服务等方式，实现乡村通达客车目标实现可持续发展，全域实施“金通工程”，提升乡村客运服务水平。于2020年11月底前，完成乡村客运标识、招呼站、客运车辆、从业人员等“五统一”创建工作，并通过市级验收，2021年通过省级验收 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 开工时间 | 2020年度 | 2020年度 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 竣工时间 | 2020年度 | 2020年度 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 不超出预算金额 | 未超出预算金额 | 未超出预算金额 |
|  | 效益指标 | 社会效益 |  | 有效率≧95% | 有效率≧95% |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 2 | 有效率≧95% | 有效率≧95% |
|  | 满意度指标 | 可持续影响 | 公路沿线民众及其他社会民众 | 满意度≧95% | 满意度≧95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐边县交通运输局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对盐边县客运枢纽项目、新冠状病毒肺炎疫情防控春风行动项目、新型冠状病毒感染的肺炎防控相关工作保障经费项目、农村公路综合护栏项目、“金通工程”和农村客运补助资金项目开展了绩效评价，《客运枢纽项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

6.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

15.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指反映成品油价格改革财政对其他方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

- 第四部分 附件

- 附件1

盐边县交通运输局

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

- 盐边县交通运输局为行政单位，下属单位包括参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。主要包括：盐边县地方海事处、盐边县运输管理所、盐边县交通运输综合行政执法大队、盐边县养路队。

- 机构职能。

- 办公室。负责文电、会务、档案、保密、网络安全等机关日常运转工作。负责局机关会计核算、财务管理、审计、劳动保障和后勤管理工作。负责局机关意识形态、新闻宣传、党务信息、政务信息、精神文明建设、史志年鉴、教育体育和卫生健康工作。负责局机关干部职工学习教育培训、干部人事管理和专业技术职称评审工作。负责局机关信访、平安建设、维护稳定工作。负责重要文稿起草工作。承担全局年度综合目标考核、督察督办和绩效管理工作。承担局党组履行党风廉政建设主体责任的具体事务性工作。组织办理人大代表建议、政协提案。

- 规划建设股。贯彻执行国家有关交通运输工程项目建设质量、安全生产的法律、法规、规范及标准。参与组织编制综合运输体系规划，组织研究公路和水路运输行业、物流业的发展战略及发展政策、投融资政策。组织编制公路和水路运输、交通枢纽、站场、物流等行业的发展规划。承担交通项目审查工作并审核专用公路规划。编制交通建设年度实施计划，并监督实施。负责全县交通工程建设行业项目质量、安全生产、生态环境保护等监督管理工作。参与拟订全县农村公路建设管理办法及技术标准并组织实施。负责组织公路、水路项目建设。负责交通建设项目设计文件审查、施工许可审查、竣工验收。监督、指导交通建设项目的建设程序管理和招投标工作。负责组织实施“四好农村路”建设。负责公路、水路建设从业单位和从业人员的信用评价和资质管理。负责公路行业普查、预测工作。负责高速公路和铁路运输等事项的协调联系。负责交通行业综合性的统计上报工作。负责交通运输招商引资工作。承担交通建设攻坚协调服务工作。

- 法规安全股。负责全县交通运输行业的安全监督管理、应急管理、反恐维稳和职业健康工作。督促贯彻落实公路、水路安全生产相关政策和制度。指导交通运输行业应急处置体系建设，组织实施安全管理目标责任考核、监督检查和宣传教育工作。依法组织或参与有关事故调查处理工作。牵头负责全县交通运输行业生态环境保护监督管理工作。承担本系统、本部门推进依法行政工作的组织协调和督促指导。承担行政执法监督、行政复议、行政应诉、行政调解和规范性文件审核备案工作。负责机关并指导交通运输行业法制宣传教育工作。组织实施并监督交通运输行政执法装备标准规范，督导交通运输文明执法工作。管理交通运输执法证件。牵头负责交通运输信用体系建设。推进“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作。承担县本级交通运输行业有关行政审批事项的受理、审批等工作。负责一体化政务服务平台建设工作，负责组织、协调、管理政务服务窗口交通运输相关业务工作。

- 运输管理股。贯彻执行国家、省、市、县有关公路及水路运输管理法律、法规、规章及方针政策。参与拟订综合交通运输发展战略，承担综合交通运输体系建设有关协调工作。拟订公路、水路运输行业发展政策、发展规划、年度计划及有关标准规范并监督实施。协调重点运输、紧急客货运输和公路、水路联合运输，参与运输价格管理。协调联系铁路运输。依法承担职责范围内公路水路旅客运输、货物运输、站（场）营运、城市公共交通、出租汽车、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训、汽车租赁等道路水路运输行业监督管理工作。负责道路、水路运输许可项目的实质审查工作。依法承担职责范围内道路、水路运输行业安全监督管理、船舶监督管理等工作。负责全县航道发展、水路运输发展、港航管理等规划编制和相关计划的组织实施。负责全县交通运输行业信息化建设、技术应用和节能减排工作。负责渔船检验监督管理和行业指导工作。负责道路、水路运输统计和运输企业资质核查工作。指导乡（镇）船舶安全管理站开展乡（镇）自用船舶登记检丈和自用船舶、船员管理等工作。负责河（湖）长制职责范围内工作。协调处理水资源综合利用中与航运相关的事宜。负责交通运输市场、运输企业及新型运输方式的培育和促进。组织实施交通运输科技信息交流和科技成果推广应用工作，负责交通运输行业12328 工作。承担交通战备具体事务性工作。

- 公路水路管理股。贯彻执行国家有关公路水路管理的法律、法规、规章和方针政策、技术规范、标准。负责县乡公路的行政管理工作。负责超限运输许可和涉路施工许可项目的实质审查工作。负责水上水下活动许可项目的实质审查工作。负责县道养护管理工作，指导乡村公路养护管理工作。组织实施所属航道、港口、码头的养护管理工作。负责公路、水路养护工程管理。

- 机关党总支。负责机关和所属事业单位的党群工作。

- 人员概况。

- 盐边县交通运输县交通运输局行政编制 8 名。机关后勤服务人员控制数（机关后勤事业编制）1 名。现机关实有人数13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

- 我单位本年预算收入87474026.12元，其中一般公共预算财政拨款收入79122626.12元，政府性基金预算财政拨款收入8351400元。包括基本支出2626944.12元，项目支出134423686元。基本支出中，人员经费收入2377039.12元，公用经费收入249905元。

- 部门财政资金支出情况。

- 我单位本年预算支出137050630.12元，其中工资福利支出2264965.7元（主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金支出、医疗保险、基本养老保险、住房公积金等支出）。商品和服务支出2208394元（主要用于支出办公费、差旅费、邮电费、水费等支出）。对个人和家庭的补助支出112073.42元（主要用于离退休人员的医疗补助、生活补助等）。资本性支出124544530元，对企业补助7920667元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.总体绩效

紧紧围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。通过科学规范制定内控管理制度有效地加强了预算绩效管理。切实解决了群众出行难，加强了区域之间联系，进一步改善群众生产生活出行条件提供了便利。

（一）交通建设保持强劲势头。

G4216线盐边段高速公路项目已于6月1日全线实质性开工。2019年—2020年共开工建设村道安防578公里，总投资4991万元，目前已完工。启动建设欧方营地康养国际合作示范基地旅游路项目，全长3.34km，投资2387.08万元。启动省道218线盐边县新九至红格段改建工程（一期）建设，全长7.85公里，总投资约10229.06万元。启动盐边县汽车客运站建设项目建设，总投资7247万元。开展了红坭林场欧方营地森林康养国际合作示范基地及菩萨岩种养殖通林下经济节点公路、桑云路渔门至株木湾桥段路面改建工程、盐择路桑园桥至红宝乡段道路改建工程、盐边县县城进出通道及管网建设工程、桑园大桥维修加固工程、手攀岩大桥及接线工程、盐边县汽车客运站至水库段道路新建及配套管网建设工程、盐边县铁路桥至九阳山庄段新建道路及管网工程等项目前期工作。启动了盐边县农村公路网规划编制和盐边县综合交通运输“十四五”发展规划等相关规划编制工作。

（二）运输服务保障能力稳步提升。

一是优化我县城市公共交通服务，开通渔门至红宝苗族彝族乡、共和乡农村客运班线，满足群众就医就学出行需求。实现所有建制村响应式和客运班线100%通客车。完成了全县138个招呼站（牌）及72辆农村客运车辆统一标识的更新换代工作。创新开展“电子商务+农村客运”模式，争取交通运输部政策、资金支持，实现节约运输成本30余万元，成本费用下降率达43.8％，降低了农产品流通成本，更好服务地方脱贫攻坚、加快农业产业化步伐，得到省厅高度肯定。

二是克服疫情对水路运输的影响，积极推动运输企业复工复运，截至2020年9月份，全县公路客运量累计132.050万人，同比去年同期下降42.75%。周转量6734.739万人公里，同比去年同期下降43.32%。货运量累计达750.454万吨，同比去年同期增长12.95%。周转量51722.632万吨公里，同比去年同期增长19.89%；2020年预计完成水路客运量21万人，周转量735万人公里；货运量23万吨，周转量1610万吨公里，同比水运运输客运量下降3%，货运量增长5%。

（三）行业治理效果不断显现。

一是推进法治部门建设。全面推行党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责。进一步建立健全重大行政决策机制和行政执法责任制，有效推进依法治县法治政府部门建设工作。

二是“疏”“堵”结合整治非法客运。针对校园非法客运现象突出的问题，积极对接学校、教育部门，开通校园直通车，增加合法运力，挤占非法客运生存空间。加大对县城、环湖路、渔门集镇等重点路段的非法客运打击力度。今年以来，共查处非法营运车辆共36台，罚款19万元，查处不按规定线路行驶客运车辆1台，共处罚金0.1万元。

（四）交通环保防治不断强化。

一是加强扬尘治理。加强对道路日常小修保养和清扫保洁工作，重点加强对昔格达至新九、环湖路段、桑园大桥至格萨拉段、柏观路段、桑园大桥至红宝段日常养护和冲洗保洁，截至目前，共计清扫路面447万平方米，疏通边沟约261公里。

二是强化超限和抛洒污染治理。加大执法力度，采取定点设卡、流动稽查、错时巡查相结合的方式，着重查处货运车辆抛洒污染。截至目前，开展超限检测1865台次，上路巡查累计1452人次，巡查里程4.2万公里，查处超限运输车辆41台次，罚款42.95万元；处理未封盖篷布车辆17台次，罚款1.7万元。

三是持续开展新能源公交推广和运输行业污染物接收转运处置工作。

（五）平安交通建设不断深化。

一是完善安全责任体系。强化安全生产标准化、规范化、痕迹化、闭环式管理，持续推进安全生产“五覆盖”。落实行业、部门安全监管责任和企业安全生产主体责任，提前部署各项安全生产工作。

二是强化安全监管。开展安全生产大检查活动，强化安全生产薄弱环节和突出问题整治，交通运输“四大”重点行业领域安全生产形势持续稳定。今年累计开展安全生产专项检查、督查600余次，排查整治隐患200余处，查处占用公路堆放建筑材料、打场晒粮、堆放其他杂物等占用公路违法行为63起，共向当事人下达《违法行为通知书》63份，处理路产赔偿案件7起，累计收取路产补偿费用3.935万元，查处未取得道路危险货物运输许可擅自从事道路危险货物运输车辆1台，罚金3万元，有效防范安全生产事故的发生。

三是提升应急防汛能力。不断完善《全县交通运输行业防汛抢险和防灾减灾工作应急预案》，开展各类应急演练8次，通过演练进一步提升一线的应急处置能力，截至目前，管养公路断道77次，清理塌方、泥石流等堆积物12.1万立方米，疏通堵塞涵洞56道；修补油路面余8600平方米，修补坑凼路面32500平方米、砍伐占道行道树120公里，清除路肩杂草594公里。；加强地质灾害点管理，要求管养单位对5处地质灾害点编制监控方案，加强对地质灾害点的观测，每天不少于1次巡查，并做好巡查记录。严格落实24小时值班和领导带班制度，设立值班室，双人双岗24小时坐班值守，确保重要时段、关键时刻有人在岗、有人管、管得住。

四是及时消除水毁安全。完成2019年汛期新增安全隐患整治工程、2019年盐边县箐河傈僳族乡（现永兴镇）乡村道路安全隐患整治工程、S221线（原S221线）弯道路面加宽工程、县道柏观路部分过渡及病害路面修复工程、乡道岔红路安全隐患整治工程、村道箐民路2019年水毁恢复工作。逐步开展2020年水毁恢复工作。

五是加强道路交通安全宣传。采取多种形式，深入基层一线，在盐择路、桑云路、S218、S221、柏观路沿线加大交通安全法律法规的宣传，通过发放宣传资料、悬挂横幅、车载广播等形式进行安全宣传和教育，积极参加“防灾减灾活动日”“安全生产月”等活动，形成一种“人人关注安全”的良好氛围。

- （二）结果应用情况。

- 盐边县交通运输局年初预算安排专门用于基本支出、项目支出，已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果。切实解决了群众出行难问题，进一步改善群众生产生活出行条件提供了便利，加强了区域之间联系，群众反响较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年的综合绩效考核工作，我们取得了一定的成绩，但仍存在一些困难和问题，主要表现在，我单位管辖的交通道路分布广而散，而根据相关行业管理要求，切实履行道路的建管养运工作，需产生较多的差旅费等日常公用经费支出，造成工作经费紧张。另需加强与财政的沟通协调，为项目争取地方补助资金。绩效自评结果用于指导今后的部门预算绩效工作，全面做到保障单位正常工作运转，结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金。部门预算整体绩效评价自评报告将按照规定在盐边县公众信息网进行公开公示。

- 存在问题。

加强对各单位人员的培训教育，提高对预算资金使用效率的认识。加强与财政的沟通协调，为项目争取地方补助资金。

（三）改进建议。

加强对财务人员培训和继续教育工作，提高财务人员的整体专业技术水平。加强各单位人员的培训教育，提高对预算资金使用效率的认识。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，加大预算监督管理力度，提高预算资金使用效率。

附件2

盐边县交通运输局客运枢纽项目

2020年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.盐边县交通运输局为该项目业主单位，主要负责该项目立项、申报；招投标及项目实施进度、施工质量管理、监督、资金拨付和协同有关部门对该项目进行定额管理及相关协调工作。

2.项目立项、资金申报的依据：

盐边发改【2018】159号盐边县发展和改革局关于盐边县汽车客运站建设项目建议书的批复；

盐边发改【2018】301号盐边县发展和改革局关于盐边县汽车客运站建设项目可行性研究报告的批复。

盐边府函【2019】263号盐边县人民政府关于加快推进盐边县汽车客运综合站项目建设的承诺函

川运函【2019】181号关于盐边县汽车客运站项目站务功能初步设计方案的批复；

盐边府【2019】53号盐边县人民政府关于拨付盐边县汽车客运站建设补助资金的请示；

川财建【2019】326号，川发改投资【2019】484号下达预算内资金1000万元用于汽车客运站建设。

川财建【2020】49号，下达资金1500万元用于汽车客运站建设。

- 3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目投资范围包括主体、信息化建设及内部装修。

- 资金管理依据四川省建设厅《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《四川省建设工程工程量清单计价定额2015》、国家、省、市有关工程量清单编制的政策性文件及相关配套文件。盐边县交通建设投资经营有限责任公司《关于盐边县汽车客运站信息化建设项目设计造价申请财政评审的函》边交投函【2020】3号；盐边县交通建设投资经营有限责任公司提供的《盐边车客运站信息化建设项目招标控制价》；材料价格按“四川省工程造价信息网”2020年4月公布的攀枝花市部份（不含税），信息价没有的材料和设备采用市场调查及电话询价，调整了部分材料单价；税金按“四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发【2019】181号）”规定计取。

- 资金分配的原则及考虑因素：依据相关文件及评审标准进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

该项目地点在盐边县桐子林镇木撒拉村，位于成昆复线盐边站旁，盐边县客运站新建项目已列入省客运站规划项目库，建设规模为二级汽车客运站，计划总投资5000万元，占地18亩。成昆铁路复线途径盐边县，并设立盐边客运站（铁路），预计2022年建成通车。我县拟建的二级客运站枢纽，紧靠成昆铁路复线盐边客运站并与之成形配套，成昆铁路复线建成通车后，该站客流将辐射凉山州的会理、会东、盐源及云南的华坪、永仁等地。同时该站距G5高速、G4216沿江高速、G227、G353分别为9公里、13公里、1公里、10公里，以一级路快速通道相连，上下高速、国道便捷，新省道S218线经站而过，处于区域交通枢纽位置，项目建成后，将实现道路运输与铁路运输的无缝衔接，满足和实现《道路客运枢纽全覆盖工程2016-2020建设方案》“所有高铁客运站均建有与之衔接的道路客运枢纽，实现公铁道路客运枢纽全覆盖”功能。

2、项目应实现的具体绩效目标：客运综合大楼及辅助设施用房  总用地面积30亩，总建筑面积4867㎡，其中客运综合大楼3111.75㎡，地下一层，142.24㎡，地上两层，2969.5㎡，框架结构；辅助设施用房地上两层1197.3㎡框架结构，站前广场和停车位等9440㎡。设计使用年限50年，建筑耐火等级二级，7度抗震设防。根据【初设批复文件】，项目总投资7175.94万元，其中3505.13万元为征地拆迁费和场平建设费，工程建设费用及其他费用按3670.81万元控制。目标值设定依据：根据本项目施工图设计，客运综合大楼建筑面积为3111.80㎡。

实际完成情况：根据施工单位、设计单位、监理单位、建设单位预计于2021年1月共同出具的主体结构分部工程质量验收报告，本项目实际客运综合大楼建筑面积为3111.80㎡。

（2）辅助用房建筑面积

目标值：1389.69㎡。

目标值设定依据：根据本项目施工图设计，本项目辅助用房建筑面积为1389.69㎡。

实际完成情况：根据施工单位、设计单位、监理单位、建设单位于2020年9月20日共同出具的主体结构（辅助用房）分部工程质量验收报告，本项目辅助用房建筑面积为1389.69㎡，与目标值一致，完成了该绩效目标值。

2. 项目产出质量指标完成情况

主体结构（客运综合大楼、辅助用房）分部工程质量

目标值：合格

实际完成情况：根据施工单位、设计单位、监理单位、建设单位于2020年9月20日共同出具的本项目客运综合大楼及辅助用房质量验收结果为合格，完成了该绩效目标值。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由代建方对相关项目提供相应支撑材料进行审查，主要包括：施工图设计说明；主体结构、信息化建等部分的工程质量验收报告；相关照片。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金结构：川财建【2019】326号，川发改投资【2019】484号下达预算内资金1000万元用于汽车客运站建设；川财建【2020】49号，下达资金1500万元用于汽车客运站建设。1、工程建设资金的申请及拨付流程

现场计量→向业主申报→向财政申请→拨付于业主→计量单位

2、工程计量款支付流程

现场计量→监理审核→甲代审核→业主审核→支付计量款

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。资金计划情况，川财建【2019】326号，川发改投资【2019】484号下达预算内资金1000万元用于汽车客运站建设；川财建【2020】49号，下达资金1500万元用于汽车客运站建设。

2.资金到位。截止评价时点该项目上级资金共计2500万已全部到位。

3.资金使用。截止评价时点该项目资金支出1939.4万元，资金使用安全、规范、有效。资金支付严格按照范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。与预算相符，自评中未发现相关问题。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位盐边县交通建设投资经营有限责任公司（原顺达路桥开发有限责任公司）经县政府批准于2000年12月成立，2001年3月在盐边县工商局正式注册营业，属国有独资企业。成立时公司注册资本50万元人民币，主营交通基础设施的投资、开发（不包括建筑施工），2009年6月公司将历年上级部门拨款转增注册资本，公司名称变更为盐边县交通建设投资经营有限责任公司，注册资本14000万元人民币，主营交通基础设施的投资、开发（不包括建筑施工）。

内设三科二室，现有人员18人。设董事长、总经理1人，副总经理1人，总工1人，下设办公室、财务科、工程科、质安科、招标办公室五个科室。

公司资产情况：公司财务核算执行《国有建设单位会计制度》。财务管理制度健全、资金收支严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- 项目组织架构及实施流程。

项目建设前期工作及工可、设计审批文件列表

| 序号 | 前期工作事项 | 文件名称 | 文号 | 批复时间 | 批复单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程可行性研究报告批复 | 盐边县发展和改革局关于盐边县汽车客运站建设项目可行性研究报告的批复 | 盐边发改[2018]301号 | 2018年8月21日 | 盐边县发展和改革局 |
| 2 | 初步设计批复 | 四川省交通运输厅道路运输管理局关于盐边县汽车客运站项目站服务功能初步设计方案的批复 | 川运函[2019]181号 | 2019年10月12日 | 四川省交通运输厅道路运输管理局 |
| 3 | 环境影响报告批复 | 攀枝花市生态环境局关于盐边县交通运输局盐边汽车客运站建设项目环境影响报告表的批复 | 攀环承诺审批2020]9号 | 2020年7月15日 | 攀枝花市生态环境局 |
| 4 | 选址意见书 | 四川省盐边县建设工程选址意见书申报审批表 | 选字第【2018】10号 | 2018年8月16日 | 盐边县住房和城乡规划建设管理局 |

项目招标情况列表

| 年度 | 招标事项 | 招标时间 | 招标方式（公开招标、邀请招标等） | 招标过程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 勘察设计招标 | 2019年1月28日 | 公开招标 | 本项目工程勘察设计共划分为1个合同段，通过公开招标方式进行招标： （1）2019年1月7日-11日，在攀枝花市公共资源交易网发布勘察设计招标公告，进行国内竞争性公开招标； （2）1月28日开标； （3） 2 月12 日向第一中标候选人发出中标通知书 （4）2019年11月22日签订勘察设计合同。 |
| 2020年 | 监理单位招标 | 2020年4月8日 | 公开招标 | 本项目工程监理共划分为1个合同段，通过公开招标方式进行招标： （1）2020年3月9日-13日，在攀枝花市公共资源交易网发布勘察设计招标公告，进行国内竞争性公开招标； （2）4月8日开标； （3） 4月17 日向第一中标候选人发出中标通知书 （4）2020年4月27日签订监理合同。 |
|  | 土建施工单位招标 | 2020年4月2日 | 公开招标 | 通过公开招标方式进行招标： （1）4月2日开标； （2）4月10 日向第一中标候选人发出中标通知书 ； （3） 2020年4月26日签订施工合同。 |
|  | 信息化施工单位招标 | 2020年11月18日 | 政府采购 | 通过政府采购方式进行招标： （1）11月18日开标； （2）11月27 日向第一中标候选人发出中标通知书 ； （3） 2020年12月25日签订施工合同。 |

项目建设有关机构、岗位设置及人员配置

| 机构名称 | 岗位名称 | 岗位职责 | 人员姓名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川八佾工程设 计股份有限公司 | 注册建筑师 | 项目负责人 | 杨静 |  |
|  | 注册结构师 | 项目总工程师 | 谭卫兵 |  |
|  | 注册建筑师 | 项目总建筑师 | 牛胜 |  |
|  | 注册建筑师 |  | 梁伟勇 |  |
|  | 注册结构师 |  | 付建 |  |
|  | 岩土工程师 |  | 龚宪伟、李开文 | 中国有色金属工业昆明勘 察设计研究院有限公司 |
| 四川子午建设监理有限责任公司 | 监理工程师 | 总监理工程师 | 滕新渝 |  |
|  | 监理工程师 |  | 郝祖胜 |  |
| 攀枝花市本色建设工程有限责任公司 | 建造师 | 项目经理 | 李会元 |  |
|  | 技术负责人 |  | 赵继才 |  |
|  | 安全员 |  | 黄德文、房燕翔 |  |
| 四川云慧创新信息技术有限公司 |  | 项目经理 | 彭晓松 |  |
|  |  | 安全员 | 华四海 |  |
|  |  | 售后服务 | 郭霖 |  |

（二）项目管理情况。项目执行工程监理、合同管理、质量监督管理、安全管理、廉政监督等制度，根据相关要求进行管理。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况良好及实现的效果基本符合预期。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目部分现已完工，部份计量及变更资料待审核，计划2021年竣工决算。数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并分析说明进度符合计划。

（二）项目效益情况。

成昆铁路复线途径盐边县，并设立盐边客运站（铁路），预计2022年建成通车。我县拟建的二级客运站枢纽，紧靠成昆铁路复线盐边客运站并与之成形配套，成昆铁路复线建成通车后，该站客流将辐射凉山州的会理、会东、盐源及云南的华坪、永仁等地。同时该站距G5高速、G4216沿江高速、G227、G353分别为9公里、13公里、1公里、10公里，以一级路快速通道相连，上下高速、国道便捷，新省道S218线经站而过，处于区域交通枢纽位置，项目建成后，将时间道路运输于铁路运输的无缝衔接，满足和实现《道路客运枢纽全覆盖工程2016-2020建设方案》“所有高铁客运站均建有与之衔接的道路客运枢纽，实现公铁道路客运枢纽全覆盖”功能。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。该项目正在抓紧施工，争取按照计划时间节点进行竣工决算。

（二）存在的问题。

与财政加强沟通，争取资金及时拨付到位。

（三）相关建议。

无

盐边县交通运输局新冠状病毒肺炎疫情防控春风行动项目2020年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.盐边县交通运输局为该项目主管部门（单位），在该项目管理中的职能主要为积极与盐边县疫情防控指挥部、盐边县经信科技局等联系，确定参与春晖行动的人员及目的地，并组织联系县昌达客运公司，确定运输车辆及司机，同时加强疫情防控业务培训，切实做到点对点运输，保障准时、安全的将参与人员送达目的地，推进疫情期间复工复产工作。对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

2.该项目上报县政府进行申请，通过特殊转移支付下达此项资金，专项用于应对新型冠状病毒疫情防控经费。

3.该资金由县财政局下达预算到盐边县交通运输局进行核算。资金支付具体项目条件、范围与支持方式是：提起报批申请参与本次应对新型冠状病毒疫情防控春风行动中的车辆，根据实际运输趟次、人次在预算资金内进行补助。

- 4.资金分配的原则在预算资金内进行分配，考虑春晖行动中参与运输行动的车辆、趟次以及运送人员的人数。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容是根据确定的时间、地点、需运送人员数，根据需求组织客运车辆实现点对点运输，避免因人员中途换乘给疫情防控工作带来阻碍。对参与春晖行动的车辆、人员根据实际情况进行补助。

- 2.该项目应实现的具体绩效目标为参与春晖行动的人员能够按时按需安全的运送到目的地，减少疫情防控接触传播。对参与行动的车辆、人员根据实际情况在预算内进行相应的补助。

- 3.该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评采用的组织实施步骤为县昌达客运公司上报方案，实际情况，经核实后申请拨付。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报特殊转移支付、经盐财资建【2020】83号批复下达资金，该项目无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。此资金计划为中央下达的特殊转移支付资金。

2.资金到位。该资金自收到通知起，按照特殊转移支付要求在规定时限内将资金直接拨付到运输公司（县昌达客运公司），实现资金到位率100%、到位及时性100%。

3.资金使用。截止评价时点该项目资金支出情况良好，按照资金使用规定在规定时限内通过规定的途径，直接拨付到企业，达到资金的管理要求。该资金直接支付给补助企业，由企业根据实际情况进行具体的分配支付。该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、符合预算要求。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）该项目根据需求，提前向县委县政府报批，获批后组织实施，事后对实施成果进行评价，并根据实际情况进行补助申请拨款，待批复核准后，依照财务相关规定支付春晖行动补助经费。

（二）项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规及相关行业管理制度等，如《道路交通安全法》、《道路运输条例》、《道路运输车辆技术管理规定》、《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南》等保障安全运输、财务情况真实合法。

（三）项目监管情况。项目主管部门为加强项目管理所采取的监管工作通过及时对接客运公司，到客运公司进行检查核实等实现监管，不定期对昌达公司申请财务审计。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目按照要求，根据行动开展实际情况，对运输车辆、趟次、人数等进行核实，保障运输质量，保证运输安全，切实起到一定的社会效益，如提高人民群众疫情防控意识、促进疫情期间复工复产，保障民生经济等。

（二）项目效益情况。

该项目在提高人民群众疫情防控意识、促进疫情期间复工复产，保障民生经济方面起到了一定的社会效益、在阻碍疫情病毒传播方面起到了一定的生态效益、可持续效益方面提高了人民群众的疫情防控意识，让人民群众满意度提高，提升幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目自身特点为一次性补助，仅对参与春晖行动的客运公司进行补助。评价重点为此项目资金的支付是否合规、合理，该资金的使用效率是否达到预期。通过此次绩效评价，对今后类似项目资金的管理提供经验保证，以提升资金使用效率。该资金纳入特殊转移支付管理，资金的到位率及及时性都充分得到了保障，切实做到了惠民利企。

（二）存在的问题。

资料收集较为缓慢。

（三）相关建议。

加强与各部门、企业等的沟通联系，提升工作效率。

新型冠状病毒感染的肺炎防控相关

工作保障经费项目2020年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管单位为盐边县交通运输局。在该项目中主要职能包括牵头实施项目，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据盐边县卫生健康局《关于预拨应对新型冠状病毒疫情防控经费的请示》（盐边卫〔2020〕11号）文件，经研究同意，现从县财政局2020年总预备费中下达此项资金，专项用于应对新型冠状病毒疫情防控经费。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该资金由县财政局下达预算到盐边县交通运输局进行核算。

资金支付具体项目条件是：与本次应对新型冠状病毒疫情防控发生的相关费用，如购买防疫物资、卡点宣传展板等费用。

4.资金分配的原则级考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监督使用报账范围，重点考虑群众生命安全、购买防疫所需物资及疫情防控宣传等。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：应对新型冠状病毒疫情防控而产生的防疫物资储备、宣传费用等工作经费。

2.项目应实现的具体绩效目标：采购储备疫情防控期间保障工作正常开展必须的防疫物资，制作疫情防控相关宣传资料等，提高人民疫情防控意识，切实做好疫情防控工作。

3.该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由经办人人员对经手的具体工作经费进行核实，再由财务室进行资金核对，核实无误后报批专项工作经费。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该资金为县财政局2020年中途追加下达县级预算，按照正常程序报账，预算大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2020年预算下达1万元应对新型冠状病毒疫情防控经费。

2.资金到位。

该资金2020年当年全部到位，当年全部使用完毕。

3.资金使用。

该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。

（三）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、领用明细、具体使用清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由我单位安运股牵头，各股室协助开展工作。保障疫情防控专项工作经费专款专用，切实做好疫情防控工作。

（二）项目管理情况。

此项目资金为新冠疫情相关资金，为县财政局下达预算资金，相关经办人员结合实际发生费用提供相关报账原始凭据报账，我单位进行审核，向财政局统一预算管理平台申报计划，进行支付、核算。

（三）项目监管情况。

按照财政要求专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已于2020年全部使用、报账及核算。主要用于购买防疫物资、宣传资料制作等费用。

（二）项目效益情况。

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；对突发公共卫生事件反应及时，保障基本民生；有效控制新冠疫情传播渠道，减少减免疫情发生；良好保持交通场所疫情防控常态化的稳定，大力宣传疫情防控知识，提高群众疫情防控意识水平；提升群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目实施达到预期社会效益，受益群众满意度较好，及时报账，不挪作他用，良好的做到账务处理及时，会计核算规范。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

村道安全生命防护工程

2020年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管单位为盐边县交通运输局。在该项目中主要职能包括牵头实施项目，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据川财建【2020】48号下达2020年车购税资金

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该资金由县财政局下达预算到盐边县交通运输局进行核算。

资金支付具体项目条件是：完成农村公路综合护栏57.6公里，包括波形护栏、标志标线等，消除群众出行安全隐患。 4.资金分配的原则级考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监督使用报账范围。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：完成农村公路综合护栏57.6公里，包括波形护栏、标志标线等。

2.项目应实现的具体绩效目标：完成农村公路综合护栏57.6公里，包括波形护栏、标志标线等。

3.该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由经办人人员对经手的具体项目进行核实，再由财务室进行资金核对，核实无误后报批专项工作经费。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该资金为上级资金预算，按照正常程序报账，预算大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2020年预算下达180.6万元应对农村公路综合护栏项目。

2.资金到位。

该资金2020年当年全部到位，当年全部使用完毕。

3.资金使用。

该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。

（三）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、领用明细、具体使用清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由我单位规建股牵头，各股室协助开展工作。保障资金专款专用，切实做好工程资料核准、资金拨付相关工作。

（二）项目管理情况。

此项目资金农村公路综合护栏相关资金，为上级部门下达预算资金，相关经办人员结合工程实际发生费用提供相关报账原始凭据报账，我单位进行审核，向财政局统一预算管理平台申报计划，进行支付、核算。

（三）项目监管情况。

按照财政要求专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已于2020年全部使用、报账及核算。主要用于农村公路综合护栏项目。

（二）项目效益情况。

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；保障基本民生；有效提升道路安全系数，提高群众出行安全；提升群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目实施达到预期社会效益，受益群众满意度较好，及时报账，不挪作他用，良好的做到账务处理及时，会计核算规范。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

“金通工程”和农村客运补助资金项目

2020年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管单位为盐边县交通运输局。在该项目中主要职能包括牵头实施项目，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据攀枝花市财政局《关于下达2020年第一批省级交通建设补助资金（农村客运补助资金）的通知》攀财资建【2020】47号文件，下达此项资金，专项用于金通工程和市政府出台的农村客运补贴政策的兑现。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该资金由县财政局下达预算到盐边县交通运输局进行核算。

资金支付具体项目条件是：与本次应对新型冠状病毒疫情防控发生的相关费用，如购买防疫物资、卡点宣传展板等费用。

4.资金分配的原则级考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监督使用报账范围，重点考虑群众出行便捷，工程项目是否落到实处。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：应对“金通工程”和农村客运补助资金项目等项目经费。

2.项目应实现的具体绩效目标：采用公交客运、班线客运、片区化经营和相应式服务等方式，实现乡村通达客车目标实现可持续发展，全域实施“金通工程”，提升乡村客运服务水平。于2020年11月底前，完成乡村客运标识、招呼站、客运车辆、从业人员等“五统一”创建工作，并通过市级验收，2021年通过省级验收。

3.该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由经办人人员对经手的具体工作经费进行核实，再由财务室进行资金核对，核实无误后报批专项工作经费。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该资金为县财政局2020年中途追加下达县级预算，按照正常程序报账，预算大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2020年预算下达76.09万元应对新型冠状病毒疫情防控经费。

2.资金到位。

该资金2020年当年全部到位，当年全部使用完毕。

3.资金使用。

该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。

（三）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、领用明细、具体使用清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由我单位下属二级单位运输管理服务中心牵头，各股室协助开展工作。保障专项资金专款专用，切实做好农村客运相关工作。

（二）项目管理情况。

此项目资金为金通工程和市政府出台的农村客运补助资金，为县财政局下达预算资金，相关经办人员结合实际发生费用提供相关报账原始凭据报账，我单位进行审核，向财政局统一预算管理平台申报计划，进行支付、核算。

（三）项目监管情况。

按照财政要求专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已于2020年全部使用、报账及核算。主要用于农村客运补助相关。

（二）项目效益情况。

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，确保相关资金及时到们；提升群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目实施达到预期社会效益，受益群众满意度较好，及时报账，不挪作他用，良好的做到账务处理及时，会计核算规范。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

- 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表

- 三、支出决算表

- 四、财政拨款收入支出决算总表

- 五、财政拨款支出决算明细表

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表