附件4

盐边县人民医院

2021年度（抗疫特别国债项目）绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.主管部门在该项目管理中的职能。卫生健康局负责监督实施医技楼综合项目和核酸实验室建设。

2.项目立项、资金申报的依据。盐边发改〔2020〕33号文、盐边卫健局《关于下达2020年抗疫特别国债资金的通知》（盐边卫发﹝2020﹞225号）文作为项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

依据盐边卫健局《关于下达2020年抗疫特别国债资金的通知》（盐边卫发﹝2020﹞225号）文件精神，严格执行抗疫特别国债资金使用范围和管理办法。

4.资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。改建医技综合楼、改建核酸检测实验室及配套设备设施。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要进行医技综合楼三层检验科、五层血透室ICU、六层手术室改建以及配套设备设施、改建两间核酸检测实验室。项目完成后可提高县级公立医院应急医疗救治能力、具备快速核酸检测能力，精准防控，把疫情控制在可控范围内，最大限度的保障群众生命健康安全。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据本单位实际内容提出申报内容，经县财政局、县卫健局核实，并报县卫健局分管领导、主管领导层层审核。

（三）项目自评步骤及方法。

由本单位根据实际情况，组织开展项目绩效评价，形成自评报告，再上报主管部门审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本单位根据实际需求情况，向县卫生健康局提出资金使用需求，由卫健局审核后，向县政府提出书面申请，县财政局按照县政府批示将资金下达给县卫健局。

（二）资金计划、到位及使用情况。

**1.资金计划。**抗疫特别国债资金安排用于改建医技综合楼、改建核酸检测实验室及配套设备设施的专项资金。

**2.资金到位。**截止2021年底累计到位抗疫特别国债资金1706.7006万元。财政资金到位及时。

**3.资金使用。**本单位累计到位抗疫特别国债经费1706.7006万元，其中1345.4891万元用于医技楼综合项目、27.6149万元用于核酸检测实验室建设。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，建立项目台账，及时开展账务处理，规范开展会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

盐边县人民医院成立医技综合楼及核酸检测实验室建设领导小组，全面负责项目实施指导工作。

（二）项目管理情况。

本单位严格按照相关法律法规及项目管理制度实施项目。

（三）项目监管情况。

县卫健局依据盐边卫健局《关于下达2020年抗疫特别国债资金的通知》（盐边卫发﹝2020﹞225号）文件精神对本单位的项目实施采取现场调查、座谈交流、电话抽查等方式进行督查，并及时跟进项目资金使用进度，对资金使用情况及时进行审计。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本单位结合工作职责，认真贯彻落实上级关于医技综合楼及核酸检测实验室建设工作方案要求，按照工程进度进行项目实施。

（二）项目效益情况。

随着医技综合楼项目和核酸检测实验室的完工，将会极大提升我院疾病诊疗救治能力，提高应急医疗救治能力，改善检验科、ICE等基础设施薄弱条件，同时达到核酸检测实验室标准，具备检测能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

医技综合楼项目和核酸检测实验室的项目建设，对提高县级医疗应急救治水平具有极大的意义，同时解决了县级医疗机构不具备核酸检测能力的问题，可以及时对发热患者进行核酸检测，为我县疫情防控工作提供了保障。

（二）存在的问题。

医技楼、核酸实验室项目已完成验收并投入使用，因受新冠疫情影响，核酸检测人次急剧增加，而住院病人大幅度减少，医院存在经费运行困难，医务人员工作任务艰巨的问题。

（三）相关建议。

 无