盐边县中医院

2021年医疗服务与保障能力提升项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管部门：盐边县卫生健康局，

卫生健康局按规定下达预算并拨付资金;确定并下达预算绩效目标，指导督促制定绩效目标并做好绩效自评，组织开展预算监管和绩效评价。根据政策目标制定工作方案和规划;提供测算因素数据,并对其准确性、及时性负责;审核报送的材料和数据，督促做好相关项目实施工作;按要求开展预算绩效管理工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国预算法》《财政部国家卫生健康委国家医疗保障局国家中医药管理局医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》《中共四川省委四川省人民政府关于全面预算绩效管理的实施意见》《四川省人民政府关于改革完善省对下转移支付制度的意见》《四川省人民政府办公厅关于印发四川省基本公共服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》等有关法律法规和政策文件

（1）按照科学性、实用性与前瞻性相结合的原则建设；

（2）根据医疗卫生机构规划，充分利用现有资源，并考虑医、教、研的发展需要；

（3）以科学、合理、实用和适当超前为原则，做到“可持续发展”，既要满足当前使用要求，又能及时适应现代技术的迅速发展变化，为今后发展、改造、更新留有余地；

（4）贯彻“以人为本”的设计原则，做好建筑的内外环境装修改造。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

（1）作好资金筹集工作。抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作，项目总投资达103余万元，需根据工程的进度严格落实项目资金，加快筹集项目所需资金，避免因为资金不足影响建设进度，从而影响项目收益的实现。

（2）加强组织领导。成立项目建设领导小组，落实专门机构和人员，确保各项工作有计划、有组织的开展。

（3）切实做好项目建设的前期工作，做好工程前期规划、装修设计等准备工作，努力保证建设项目最快发挥应有的效益。

（4）积极做好专业人员的选拔招聘和有关设施设备的采购等工作，以保证项目建设按计划顺利进行；

（5）实行项目公开，接受社会监督。通过设立基建项目公开栏，公布建设项目的有关信息，增加项目管理的透明度，确保工程质量和资金使用效益。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目总投资103.00万元人民币，土建工程为医院环境改造及维修维护费投资103.00万元。

（二）项目绩效目标。

1项目主要内容。

（1） 土建工程内容，土建工程内容主要有：住院部改造就医环境。

（2）项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（3）分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由本单位根据实际情况，组织开展项目绩效评价，形成自评报告，再上报主管部门审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

中医药服务能力提升项目资金由县卫生健康局组织申报、县财政根据实际情况予以批复及进行预算调整。

1.根据按照四川省财政厅、省卫健委、省中医药管理局《关于提前下达 2021 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金的通知》（川财社〔2020〕207 号）和盐边县财政局《关于提前下达 2020年医疗服务与保障能力提升中央补助资金的通知》（盐财资社〔2021〕28 号）文件，土建工程为医院环境改造及维修维护费投资103.00万元。

2.我院开展的中医药服务能力提升项目包括土建工程为医院环境改造。

项目建设期2022年，开工到装饰装修完成。

3.我院按规定用途合理使用资金，专款专用。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划

按照四川省财政厅、省卫健委、省中医药管理局《关于提前下达 2021 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金的通知》（川财社〔2020〕207 号）和盐边县财政局《关于提前下达 2020年医疗服务与保障能力提升中央补助资金的通知》（盐财资社〔2021〕28 号）文件项目中央预算内投资103万元。

2.资金到位。

2021年项目计划资金103万元，全部为中央预算资金，全部到位。

3.资金使用

2021年按资金管理要求及项目实施进度使用20.48万元。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时开展账务处理，规范开展会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。通过项目资金分配原则和因素，由相关股室负责实施。

（二）项目管理情况。

根据《财政厅省卫生健康委 省医疗保障局 省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》川财社[2019] 76号中《四川省医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》严格执行项目管理。

（三）项目监管情况。

按照财政预算和国库管理有关规定，制定资金管理办法，加强资金管理，规范预算执行管理。补助资金原则上应在当年执行完毕，年度未支出的补助资金按财政部门结转结余资金管理有关规定管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

因受新冠疫情影响，本年度公立医院改革资金实际使用20.48万元，完成率20%。

（二）项目效益情况。

项目实施后，进一步完善医院医疗条件，促进医疗服务业发展为满足广大人民群众的就医需求，提高人民群众的生命质量，稳定社会起到积极的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.本项目符合国家及地方相关政策，选址符合地方卫生事业总体规划要求，改造场地具有交通便利、环境优美的优越性，项目具备良好的建设条件。

2.本项目建设将在很大程度上改善盐边县当地的医疗卫生条件，同时也给项目建设单位提供了较为理想的业务开拓空间，本项目的建设是必要的。

3.本项目建设改造主要为医院环境装饰装修、目前省内对此的设计和施工技术都已十分成熟，结合现有场地条件，本项目的建设是可行的。

4.项目社会效益极其显著。项目的建设促进了盐边地区医疗卫生事业进步，改善了地区医疗环境，能够满足当地居民日益增长的医疗服务需求，促进地方经济社会和谐可持续发展

（二）存在的问题。

本项目市场预测主要是从全国及地方医疗卫生产业市场前景入手，结合本项目的实际情况，预测项目的收益情况，而市场变化是一直存在的，具有一定变数。项目本身也有一定的制约条件和风险因素，需要项目各方的协调配合，充分利用各种可能的优惠条件，谨慎实施。因此建设单位应加快实施项目的进度，争取早日运营。为保证该项目的顺利实施，使项目的改造建设能获得更好的社会经济效益并合理规避风险。

（三）相关建议。

1.加快筹集项目所需资金，避免因为资金不足影响建设进度，从而影响项目收益的实现。

2.切实做好项目建设的前期工作，做好工程前期规划、装饰设计等准备工作，努力保证建设项目最快发挥应有的效益。

3.强化资金监管，严格执行财务纪律，细化资金管理制度，严格按程序使用，从制度和源头上保证资金安全。