2021年地面数字电视运行维护经费

绩效自评报告

  **一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

盐边县地面数字电视工程，从2012年开始建设，到2019年建设工程全面结束，共建成地面数字电视光纤传输网络200余公里，电力线路2.5公里、安装20千伏安变压器5台，自建20米以上发射铁塔5座、租用铁塔公司铁塔49座，建成地面数字电视直放站54个、发射总功率2千瓦，覆盖用户3万余户，实际发展地面数字电视用户3万余户。

**（二）项目绩效目标。**项目主要维护内容：1、地面数字电视光纤传输网络200余公里。2、电力线路2.5公里、20千伏安变压器5台。3、20米以上发射铁塔5座。4、铁塔公司49座铁塔租用费。5、54个地面数字电视直放站。6、3万余户地面数字电视用户维护。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

县文广旅局2021年通过《关于划拨2021年度地面数字电视运行维护费的请示》向政府申请2021年地面数字电视运行维护专项经费164.5万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．**资金计划**。2021年度地面数字电视运行维护费资金计划164.5万元。

**2．资金到位。**2021年盐边县财政局通过关于下达2021年度地面数字电视运行维护费盐财资行〔2021〕396号下达2021年地面数字电视运行维护专项经费164.5万元。

**2．资金使用。**到位资金按照维护协议全额拨付四川省有线广播电视网络股份有限公司盐边分公司，用于维护地面数字电视覆盖系统项目维护。

  **（二）项目财务管理情况。**

 项目财务管理制度、机构健全、会计核算规范、账务处理及时。

 **三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**

县文广旅局与四川省有线广播电视网络股份有限公司盐边分公司签订地面数字电视覆盖系统项目维护，由县网络公司按照合同进行维护。

**（二）项目管理情况。**

本项目采取项目工作领导小组负责制，通过地面数字电视举报电话进行考核，根据考核结果划拨经费。

**（三）项目监管情况。**

县文广旅局加强对地面数字电视维护项目的管理，确保维护单位（四川省有线广播电视网络股份有限公司盐边分公司）对维护项目的及时维护。

  **四、项目绩效情况**

 **（一）项目完成情况。**

县文广旅局加强管理，四川省有线广播电视网络股份有限公司盐边分公司全面完成了地面数字电视覆盖系统项目维护（1、地面数字电视光纤传输网络200余公里。2、电力线路2.5公里、20千伏安变压器5台。3、20米以上发射铁塔5座。4、铁塔公司49座铁塔租用费。5、54个地面数字电视直放站。6、20500户地面数字电视用户维护）。

 **（二）项目效益情况。**

通过地面数字电视覆盖系统项目维护，保障了全县地面数字电视网络正常传输，20500户地面数字电视用户正常收看中央、省、市、县电视节目，用户通过电视掌握中央、省、市、县重大政策和各级党委、政府的重大工作举措，掌握现代科技信息和适合当地农村发展的致富信息。地面数字电视节目深受全县用户欢迎。

  **五、问题及建议**

 **（一）评价结论**

地面数字电视覆盖系统维护项目完成较好，资金支付手续完备，程序合规合法，使用管理规范，质量保证，群众满意，成效显著。

 **（二）存在的问题。**地面数字电视覆盖系统维护点多面广，维护战线长，南北跨度达200余公里，投入资金大。

**（三）相关建议。**建议保证年度维护资金投入，切实加强维护管理，确保用户看好地面数字电视节目。

盐边县文化广播电视和旅游局

2022年5月17日