附件

| 第二轮四川省生态环境保护督察第三十八项整改任务完成情况表 |  |
| --- | --- |
| 整改任务 | 《攀枝花市落实第二轮四川省生态环保督察反馈意见整改任务清单》第三十八项整改任务:盐边县安宁工业园整改任务区下游地下水铅超标22.5倍、猛超标0.9倍、镍超标3.5倍、总大肠菌群超标72.3 倍。 |
| 整改责任单位 | 盐边县人民政府 |
| 整改目标 | 开展地下水水质监测和周边环境调查，并制定溯源方案。根据溯源结果，科学开展整治。 |
| 整改措施 | 1.2021年12月底前完成盐边县安宁工业园区地下水水质监测和周边环境调查工作。 2.根据监测、调查情况，聘请专业机构，2022年4月底前制定溯源方案，开展溯源工作。 3.根据溯源结果，编制整治方案，抓好方案落实。 |
| 整改主要工作及成效 | 1、盐边县于2021年2022年分别对安宁工业园区地下水水质进行监测，结果均符合地下水质量标准。 2、盐边县对企业加强环保监督，制定《盐边县农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动实施方案》，并对工作开展情况进行总结。 |